REVOCA     FINANZIAMENTO    CONVENZIONE     N.158\87     -

L.1.000.000.000     PROGETTAZIONE     DELL'IMPIANTO     DI

DEPURAZIONE   NELL'AGGLOMERATO  INDUSTRIALE   DI   TERMINE

IMERESE.

ENTE ATTUATORE: ASI DI PALERMO

IL   C I P E

VISTA  la  legge 19 dicembre 1992 n. 488 che ha convertito

in  legge, con modificazioni, il decreto legge 22  ottobre

1992  n. 415, recante modifiche alla legge 1° marzo  1986,

n.  64,  in  tema  di disciplina organica  dell'intervento

straordinario  nel Mezzogiorno e norme per  l'agevolazione

delle attività produttive;

VISTO  il  D.Lvo  3  aprile 1993,  n.  96  concernente  il

trasferimento delle competenze dei soppressi  Dipartimento

per  gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia

per  la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma

dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;

VISTA  la  legge 4 dicembre 1993 n. 493 che ha  convertito

in  legge,  con modificazioni, il decreto legge 5  ottobre

1993,  n.  398,  recante disposizioni per  l'accelerazione

degli  investimenti a sostegno dell'occupazione e  per  la

semplificazione dei procedimenti in materia edilizia;

VISTA  la legge 7 aprile 1995 n. 104 che ha convertito  in

legge,  il  decreto legge 8 febbraio 1995, n.  32  recante

disposizioni  urgenti per accelerare la concessione  delle

agevolazioni   alle  attività  gestite   dalla   soppressa

Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

VISTA   la  convenzione  n.158\87,stipulata  in  data   19

gennaio1988,fra   l'Agenzia  per   la   Promozione   dello

Sviluppo  nel  Mezzogiorno ed l'ASI di Palermo,  regolante

il  finanziamento di lire 1.000.000.000 per assicurare  la

progettazione      dell'impianto      di       depurazione

nell'agglomerato industriale di Termine Imerese;

CONSIDERATO  che  i  termini di  scadenza  della  predetta

convenzione  erano fissati al 19 giugno  1989  e  che  nel

1995   ancora  nessuna  documentazione  finale  era  stata

presentata alla Cassa Depositi e Prestiti;

CONSIDERATO  altresì  che  ad  avvenuta  comunicazione  da

parte  del Ministero del Bilancio di avvio della procedura

di   revoca  per  mancata  trasmissione  della  prescritta

documentazione  per  la  chiusura  della  convenzione,  il

Consorzio  A.S.I.  di  Palermo  trasmetteva  il  voto  del

C.T.A.R.  del  5 aprile 1991 di approvazione del  progetto

generale  di massima per l'importo di 90 milioni  di  lire

ed  un  progetto esecutivo di 1 stralcio per l'importo  di

49 milioni di lire;

CONSIDERATO  che  la convenzione in questione  aveva  come

oggetto  una  progettazione  esecutiva  e  non  una   meno

onerosa  e  complessa  progettazione di  massima,  seppure

corredata da un progetto esecutivo di primo stralcio;

VISTO   in   particolare  l'articolo  12  della   predetta

convenzione   n.158\87  che  prevede  la  possibilità   di

revoca,  nel  caso  in  cui l'Ente  attuatore  incorra  in

violazioni   o  negligenze  in  ordine  alla   convenzione

stessa;

SU   PROPOSTA   del   Ministro  del   Bilancio   e   della

Programmazione Economica;

D E L I B E R A

1.    E' revocato il finanziamento regolato con la convenzione

n. 158\87 concernente la progettazione dell'impianto di

depurazione dell'agglomerato industriale di Termini Imerese

per l'importo di L. 100.000.000 di cui L. 35.000.000 già

erogati;

2.   Ai sensi dell'art. 12 della convenzione il Ministero del

Bilancio attraverso apposita commissione ad hoc nominata,

procederà     in     contraddittorio    all'accertamento

dell'utilizzabilità  della parte di elaborato  eseguito,

decidendo   in  ordine  al  recupero  delle  somme   non

legittimamente spese.

Roma lì,  18 dicembre 1996

IL PRESIDENTE DELEGATO

Carlo Azeglio Ciampi

_