APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ART. 7 L. 104 DEL 7 APRILE 1995

CONV. N.286\88. LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE IDRICA E

FOGNARIA DEL COMUNE DI SOLOFRA

IMPORTO FINANZIATO = L.15.753.000.000

ENTE ATTUATORE = CONSORZIO A.S.I.

I L   C I P E

VISTO  il  decreto  legislativo n. 96 del  3  aprile  1993  e

successive modifiche;

VISTO  il  decreto legge 8 febbraio 1995, n.  32,  convertito

senza  modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n.  104,  che

all'art. 7 prevede: "le variazioni progettuali che comportino

modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero

opere  complementari  e  aggiuntive  all'opera  stessa,  sono

possibili   solo   se  si  rendono  indispensabili   per   la

funzionalità  e  fruibilità  delle  opere  medesime,   purché

nell'ambito dell'importo previsto in convenzione;

VISTA  la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata  alla

Corte  dei  Conti  il  13  gennaio 1995,  che  disciplina  la

procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

VISTA la convenzione n.286\88 stipulata in data 15.11.89  fra

l'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo nel Mezzogiorno ed

il Consorzio A.S.I. regolante il finanziamento per assicurare

la  realizzazione  dei  lavori di  completamento  della  rete

idrica e fognaria del Comune di Solofra;

VISTA  la nota del Consorzio A.S.I. prot. n. 2757 del 16.9.96

con  la  quale si richiede l'approvazione di una  perizia  di

variante  ai  lavori  attinenti il completamento  della  rete

idrica  e  fognaria del Comune di Solofra e la conseguenziale

proroga della scadenza della convenzione al 31.12.1998;

VISTA la delibera del Comitato Direttivo del Consorzio A.S.I.

n.96\14\120 del 1.7.96;

VISTO  che  il Nucleo di Valutazione, con rapporto n.  8\1405

del  5.11.1996 afferma che " la variante in oggetto  riguarda

interventi necessari ed indispensabili per la funzionalità  e

fruibilità  delle  opere " esprimendo così parere  favorevole

alla variante ed alla richiesta di proroga della convenzione;

CONSIDERATO  che  il Nucleo Ispettivo con rapporto  prot.  n.

9\4541   dell'11.11.96  precisa  che  "  la   variante   alla

convenzione    originariamente    stipulata    realizza    un

ammodernamento della gestione del sistema idrico, consentendo

anche risparmi nelle attività manutentive;

SU  PROPOSTA del Ministro del bilancio e della Programmazione

Economica

D E L I B E R A

1.   di approvare la perizia di variante per come specificato

nella nota n. 2757 del 16.9.96 già citata in premessa;

2.    di  approvare il nuovo quadro economico come di seguito

indicato:

QUADRO ECONOMICO                     (valori in  milioni di lire)

| DESCRIZIONE | DA CONVENZIONE | DA AGG.NE | DA VARIANTE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lavori ed espropri | 11.212 | 7.448 | 11.839 |
| Imprevisti | 687 | 4.451 | 21 |
| Lievitazione prezzi | 100 | 100 | 100 |
| Spese Generali | 1.357 | 1.357 | 1.357 |
| I.V.A. | 2.397 | 2.397 | 2.436 |
|  | TOTALE | 15.753 | 15.753 | 15.753 |

3.    di  approvare  la proroga, al 31.12.98,dei  termini  di

convenzione

ROMA 18 dicembre 1996

IL  PRESIDENTE DELEGATO

CARLO AZEGLIO CIAMPI

_