APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E PROROGA TERMINI CONV. N.19\87. COSTRUZIONE BANCHINA NEL PORTO DI ARBATAX ENTE ATTUATORE: CONSORZIO NUCLEO INDUSTRIALE DI TORTOLI

I L   C I P E

VISTO il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche;

VISTO il decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all’articolo 7 prevede “ le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari e aggiuntive all’opera stessa, sono possibili solo se si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle opere medesime, purchè nell’ambito dell’importo previsto in convenzione;

VISTA la propria delibera del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

VISTA la convenzione n.19\87 concernente il finanziamento di costruzione marittima nel porto di Arbatax;

VISTA la relazione tecnica del Consorzio Nucleo Industriale di Tortolì del 23 luglio 1996 ( prot. n. 1195\96 ) con la quale si chiede l’approvazione di una perizia di variante relativa a lavori di miglioramento della banchina del molo di levante del porto;

CONSIDERATO che sull’approvazione della predetta perizia di variante si sono espressi favorevolmente sia il Nucleo Ispettivo che il Nucleo di Valutazione;

RITENUTO opportuno, in relazione ai lavori di perizia, autorizzare la proroga del termine convenzionale al 31.12.1997;

SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica;

D E L I B E R A

di approvare la perizia di variante di cui alla relazione del Consorzio Nucleo Industriale citata in premessa;

di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato:

Quadro Economico                                       ( valori in milioni di lire )

| Descrizione | Da Convenzione | Da Aggiudicazione | Da Variante |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lavori ( compr. espr.) | 10.200 | 8.503 | 11.574 |
| Imprevisti | 2.424 | 4.121 | 311 |
| Oneri per lievit.ne prezzi | 510 | 510 | 762 |
| Spese generali | 1.224 | 1.224 | 1.224 |
| I.V.A. | 2.148 | 2.148 | 2.635 |
|  | TOTALE | 16.506 | 16.506 | 16.506 |

3) di autorizzare una proroga di ventiquattro mesi del termine di chiusura della

convenzione in esame, fino 31 dicembre 1997.

ROMA lì, 21 marzo 1997

IL PRESIDENTE DELEGATO

CARLO AZEGLIO CIAMPI