PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI INCLUSI NEL CONTRATTO DI IMPRESA

CON LA GTC - GRUPPO TESSILE CASTROVILLARI S.p.A.

I L  C I P E

VISTO l'art. 1, terzo comma, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 283, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione del Ministero del Bilancio e della P.E.;

VISTO il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104;

VISTA la decisione della Commissione Europea del 1° marzo 1995, notificata con lettera prot. n. SG (95) D/3693 del 24 marzo 1995, concernente il regime d’insieme degli aiuti a finalità regionale in Italia;

VISTA la propria deliberazione del 20 novembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1996, di aggiornamento del contratto di impresa con la GTC - Gruppo Tessile Castrovillari S.p.A.;

VISTA la nota prot. n. 4/0148/97 del 17 gennaio 1997 con la quale il Servizio per la Contrattazione Programmata ha sottoposto all’esame del Comitato la richiesta avanzata dalla società summenzionata di una proroga del termine di ultimazione dei lavori relativi all’impianto industriale ed al Centro di ricerca;

CONSIDERATO che il ritardo nell’esecuzione dei lavori risulta essere dipeso essenzialmente da circostanze oggettive non imputabili alla società e che gli investimenti complessivi sono comunque in avanzato stato di attuazione;

CONSIDERATA altresì la rilevanza sociale ed economica che l’iniziativa riveste per il mantenimento dei livelli occupazionali nell’area di Castrovillari;

SU PROPOSTA del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica;

D E L I B E R A

Il termine per la realizzazione delle iniziative concernenti gli investimenti tecnologici industriali e il centro di ricerca di cui al contratto di impresa citato in premessa è fissato al 31 dicembre 1997, fermo restando il termine già stabilito con la deliberazione del 20 novembre 1995 per i progetti di ricerca.

Roma, 23 aprile 1997

IL PRESIDENTE DELEGATO

Carlo Azeglio Ciampi