APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ART.7 L. 104 DEL 7 APRILE 1995 CONV. N.849\87. LAVORI PER L’URBANIZZAZIONE AREA ARTIGIANALE DI ELICE ( PE ).

I L   C I P E

VISTO il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche;

VISTO il decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all'art. 7 prevede: "le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle opere medesime, purché nell'ambito dell'importo previsto in convenzione;

VISTA la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

VISTA la convenzione n.849\87 stipulata in data 31 luglio 1989 fra l'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo nel Mezzogiorno ed il Comune di Elice regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione dei lavori di attrezzatura area artigianale, con un finanziamento di L. 750 milioni;

VISTA la nota n. 2052 del 27.5.96 con la quale il Comune di Elice ha inoltrato un progetto di completamento ai sensi dell’art. 7 della L. 104\95, con utilizzo delle somme ancora disponibili sull’importo complessivo della convenzione;

VISTA la nota n. 4002 del 4.11.1996 con la quale il Comune di Elice ha trasmesso il nuovo progetto modificato e reso definitivo con delibera dello stesso Comune n. 372 del 24.10.1996;

CONSIDERATO che il Nucleo Ispettivo ha dichiarato che la variazione progettuale comprende la realizzazione di opere complementari ed aggiuntive all’intervento, evidenziando altresì che l’importo percentuale afferente la voce “ spese generali “ deve essere uguale a quello inizialmente previsto;

RITENUTO pertanto di dover ricalcolare la voce “ spese generali “ in proporzione ai lavori complessivamente realizzati, che ammontano a 267 mln., rispetto agli iniziali 155 mln. di lire;

VISTO il parere favorevole espresso dal Nucleo di Valutazione in data 31.12.1996 in merito alla perizia di variante ed alla proroga dei termini convenzionali;

RITENUTO di dover autorizzare la proroga dei termini convenzionali per un periodo congruo rispetto alle incombenze relative alle procedure di chiusura della convenzione stessa;

SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica;

D E L I B E R A

di approvare la variante progettuale e la proroga della convenzione al 31.12.1997;

di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato:

Quadro Economico                                       ( valori in milioni di lire )

Descrizione	Da convenzione	Da Aggiudicazione	Da Variante

Lavori(compresi

espropri, spese nota-

rili a frazionamento)	 (1) 684 	 (2) 675 	 (3) 661

Imprevisti	13	13	7

Spese generali	20	20	(*) 34

I.V.A.	33	33	48

Ribassi d’asta	=	9	=

TOTALE	750	750	750

* Le spese generali sono state riparametrate secondo la percentuale iniziale; la parte eccedente è stata imputata ad imprevisti.

di cui per lavori 155

“    “    “     “      146

“    “    “     “      267

ROMA lì, 23 aprile 1997

IL PRESIDENTE DELEGATO

CARLO AZEGLIO CIAMPI