CONV. 98/90. REALIZZAZIONE DI INTERVENTI NEL COMUNE DI TARANTO V.LE MAGNA GRECIA – VIA ANCONA- I° LOTTO . APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E PROROGA DEI TERMINI DELLA CONVENZIONE.

IL CIPE

VISTO il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche;

VISTO l’art.7 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

VISTA la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

VISTA la convenzione n. 98/90 stipulata in data 21 maggio 1991 tra l’Agenzia per la Promozione dello Sviluppo nel Mezzogiorno e il comune di Taranto regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione degli interventi di via Magna Grecia – via Ancona I° lotto, nel Comune di Taranto, per l’importo di 20.000 milioni;

VISTA le note del Comune di Taranto n. 6712 del 5 agosto 1996 e n. 10101 del 30.11.96 con le quali si richiede l’approvazione di una perizia di variante ai sensi dell’art. 7 della legge 104/95 relativa alla  realizzazione di un sovrappasso di collegamento tra via Ancona e v.le Ionio;

CONSIDERATO che il Nucleo Ispettivo nel riconoscere che la variante proposta si inserisce nel contesto progettuale approntato per   l’ammodernamento della viabilità di collegamento tra il centro e la periferia di Taranto, che peraltro richiederebbe la realizzazione dell’intero progetto da finanziabile nell’ambito dell’intesa Stato - Regione Puglia;

VISTO il parere favorevole espresso dal Nucleo di Valutazione in merito alla variante ed alla proroga dei termini convenzionali;

SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

DELIBERA

di approvare la perizia di variante ai lavori di cui alla convenzione n. 98/90 come specificato nelle note n. 6712 del 5 agosto 1996 e n. 10101 del 30.11.96, citate nelle premesse;

di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato;

il termine di scadenza della convenzione è prorogato di 12 mesi dalla pubblicazione sulla G.U. della presente delibera.

Quadro Economico				(valori in milioni)

| Descrizione | Da convenzione | Da Aggiudicazione | Da variante |
| --- | --- | --- | --- |
| Lavori (compr.espr.) | 14.464 | 13.129 | 13.221 |
| Imprevisti | 1.076 | 2.411 | = |
| Spese generali | 1.736 | 1.736 | 1.736 |
| I.V.A. | 2.724 | 2.724 | 2.105 |
| Espropri | = | = | 2.938 |
| TOTALE | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

Invita

La Regione Puglia a dare priorità, nell’ambito delle risorse assegnate per opere infrastrutturali, al completamento del progetto complessivo di ammodernamento della viabilità di collegamento tra centro e periferia di Taranto.

Roma, 23 aprile 1997

IL PRESIDENTE DELEGATO

(Carlo Azeglio Ciampi)