APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ARTICOLO 7 LEGGE N.104 DEL 7 APRILE 1995. CONVENZIONE N.196/90.”RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEI  CENTRI STORICI DI LAURIGNANO, DIPIGNANO E MARANO PRINCIPATO (CS)”.

IL  CIPE

Visto il decreto legislativo n.96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche;

Visto il decreto legge 8 febbraio 1995 n.32 convertito senza modificazioni dalla legge 7 aprile 1995 n.104, che all’articolo 7 prevede : “le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate ovvero opere complementari e aggiuntive all’opera stessa, sono possibili solo se si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle opere medesime, purchè nell’ambito dell’importo previsto in convenzione;

Vista la delibera CIPE del  22  novembre 1994 registrata alla Corte dei Conti  il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l’approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n.196/90  concernente il finanziamento dei lavori relativi  al recupero e  riqualificazione di alcuni centri storici  in provincia di Cosenza;

Vista la relazione tecnica della Comunità  Montana Serre Cosentine, concernente  una perizia di variante al progetto finanziato con la  convenzione  196/90;

Visto il rapporto  del Nucleo Ispettivo  in data 20 febbraio 1997;

Visto il rapporto  del  Nucleo di Valutazione in data  19 marzo  1997, concernente il parere favorevole  alla  variante proposta  e  alla  proroga dei  termini  di convenzione di trentaquattro  mesi  dalla  data  di  pubblicazione della delibera  di approvazione;

Su proposta  del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica;

DELIBERA

1) di approvare la perizia di variante per come specificato nella relazione tecnica del  Comune di Serre Cosentine richiamata in premessa;

di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato:

Quadro Economico	Valori in milioni di  lire

| Descrizione | Da conv. | Da aggiud. | Da variante in esame |
| --- | --- | --- | --- |
| Lavori (compresi espropri) | 3.899 | 3.865 | 3.836 |
| Imprevisti | 367 | 401 | 261 |
| Spese Gen. | 461 | 461 | 461 |
| I.V.A. | 359 | 359 | 528 |
| Totale | 5.086 | 5.086 | 5.086 |

3) di  autorizzare la proroga del termine di  chiusura della convenzione  di trentaquattro mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della presente deliberazione.

Roma, 23 aprile 1997

IL PRESIDENTE DELEGATO

(Carlo Azeglio Ciampi)