CONV. 209/88 “REALIZZAZIONE DEI LAVORI DEL DEPURATORE CONSORTILE DI PRIOLO (SIRACUSA) – TRATTAMENTO FANGHI INDUSTRIALI – SECONDA FASE -

APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO

I L  C I P E

VISTO il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche;

VISTO il decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni dalla legge 7 aprile 1995 n. 104. Che all’art. 7 prevede “le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari e aggiuntive all’opera stessa, sono possibili solo se si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle opere medesime, purchè nell’ambito previsto in convenzione;

VISTA la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l’approvazione delle variazioni progettuali;

VISTA la convenzione n. 209/88 stipulata in data 27 giugno 1989 tra l’Agenzia per la Promozione dello Sviluppo nel Mezzogiorno ed il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Siracusa per assicurare la realizzazione dei lavori del depuratore consortile di Priolo;

VISTA la nota n. 263 del 27 gennaio 1997 con la quale il Consorzio Asi di Siracusa ha chiesto l’attivazione della procedura dell’art. 7 della legge 104/95 per ottenere una approvazione in sanatoria dell’utilizzo delle economie IVA per il finanziamento delle opere aggiuntive previste con la prima perizia di variante;

VISTA la relazione prot. 9/997 del 19 marzo 1997 con la quale il Nucleo Ispettivo nell’evidenziare che le opere sono state ultimate in data 18 luglio 1992 e collaudate il 10 dicembre 1996 ha segnalato che le varianti redatte ai sensi della L.R. 21/85 attengono essenzialmente a modifiche tecniche dell’impianto ed a ragioni gestionali legate alla “fruibilità delle opere”;

VISTO il parere favorevole espresso dal Nucleo di Valutazione sulle varianti proposte dall’Ente attuatore;

SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica;

D E L I B E R A

E’ approvato il nuovo quadro economico, come di seguito indicato, ritenendosi autorizzato in sanatoria l’utilizzo delle economie IVA, in conto lavori previsti dalla prima perizia di variante.

QUADRO ECONOMICO

(valori in milioni di lire)

Descrizione	Da convenzione	Da aggiudicazione	Da variante

Lavori	6.800	6.324	7.430

Imprevisti	337	337	==

Lievitazione prezzi	75	75	698

Spese generali	825	825	880

I.V.A.	 1.463	1.463	492

Ribasso d’asta	==	476	==

TOTALE	9.500	9.500	9.500

Roma, addì 26 giugno 1997

IL PRESIDENTE DELEGATO

(Carlo Azeglio Ciampi)