CONVENZIONE N.742\87 – PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLO SFRUTTAMENTO IRRIGUO DELLE ACQUE DEL TORRENTE LAURENZANA AFFLUENTE DEL TRIONTO E DELLA SISTEMAZIONE IDRAULICA E DELLA RETE SCOLANTE DEL COMPRENSORIO DEL TRIONTO ( CS ).

REVOCA FINANZIAMENTO.

I L   C I P E

VISTA la legge 19 dicembre 1992 n. 488 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 22 ottobre 1992 n. 415, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive;

VISTO il D.Lvo 3 aprile 1993, n. 96 concernente il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;

VISTA la legge 4 dicembre 1993 n. 493 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia;

VISTA la legge 7 aprile 1995 n. 104 che ha convertito in legge il decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32 recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

VISTA la convenzione n.742\87,stipulata in data 15 dicembre 1988, fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati, regolante il finanziamento per assicurare la progettazione esecutiva dello sfruttamento irriguo delle acque del Torrente Laurenzana, affluente del Trionto, e della  sistemazione idraulica e della rete scolante del comprensorio del Trionto per l’importo di L. 1.000 milioni;

VISTO in particolare l’articolo 12 della predetta convenzione n.120\88 che prevede la possibilità di revoca, nel caso in cui l’Ente attuatore incorra in violazioni o negligenze in ordine alla convenzione stessa;

VISTA la nota n. 2625 del 5 settembre 1996 con la quale la Cassa Depositi e Prestiti evidenziava che dal rapporto del Nucleo Ispettivo del 25 luglio 1996, non risultavano approvati con deliberazione del Consorzio gli elaborati progettuali e in conseguenza, non si poteva procedere alla chiusura della convenzione;

VISTA la nota in data 14 aprile 1997 del Ministero del Bilancio e P.E. con la quale si comunicava all’Ente attuatore l’avvio della procedura di revoca del finanziamento;

CONSTATATA la perdurante inottemperanza dell’Ente ad inviare la documentazione necessaria per la chiusura della convenzione;

SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica;

D E L I B E R A

1 E’ revocato il finanziamento regolato con la convenzione n.742\87               concernente la progettazione esecutiva dello sfruttamento irriguo delle acque del torrente Laurenzana, affluente del Trionto, e della sistemazione idraulica e della rete scolante del comprensorio del Trionto per l’importo di L. 1.000.000.000 di cui L.750.000.000 già erogati.

2  Ai sensi dell’art. 12 della convenzione, il Ministero del Bilancio, procederà in contraddittorio con l’Ente convenzionato,all’accertamento dell’utilizzabilità della parte di elaborato eseguito, decidendo in ordine al recupero delle somme non legittimamente spese.

Roma, lì 5 agosto 1997

IL PRESIDENTE DELEGATO

Carlo Azeglio Ciampi