Convenzione n. 176/90 – Realizzazione del parco naturale e dell’area attrezzata della “Fratta”.

Regione: Molise      Provincia: Isernia

Ente attuatore: Comune di Miranda

Perizia di variante e proroga della convenzione.

IL CIPE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’articolo 7 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

VISTA la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l’approvazione delle variazioni progettuali;

VISTA  la convenzione n. 176/90 stipulata in data 5 novembre 1991, tra l’Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno e il Comune di Miranda, regolante il finanziamento di L. 14.597 milioni per la realizzazione del parco naturale e dell’area attrezzata della “Fratta”;

CONSIDERATO che l’Ente attuatore ha espletato la gara di appalto prevedendo la possibilità per le imprese partecipanti di formulare proposte migliorative del progetto base proposto dall’Amministrazione;

VISTA  la perizia di variante approvata con deliberazione del Consiglio Comunale del 26.9.93, che riguarda le modifiche al progetto offerte dall’impresa, consistenti essenzialmente in una diversa distribuzione dei manufatti e delle strutture nell’area disponibile e nel completamento del sistema viario di perimetrazione e penetrazione nel parco;

VISTA la nota n. 1405 del 30 aprile 1997, con la quale l’Ente attuatore ha richiesto l’approvazione della suddetta variante, secondo la procedura prevista dall’art. 7 della L. 104/95, nonchè la concessione di una proroga di 30 mesi del termine di scadenza della convenzione;

VISTA la successiva nota n. 561 del 23.2.1998 con la quale l’Ente attuatore ha provveduto ad adeguare il quadro economico alle nuove aliquote IVA;

CONSIDERATO che il C.T.A. del Provveditorato alle OO.PP. per il Molise ha espresso parere favorevole sulla perizia di variante in esame, con il voto n. 1795 del 23 dicembre 1997;

CONSIDERATO che il Nucleo Ispettivo, con relazione del 27 giugno 1997, integrata in data 31 marzo 1998,  afferma che non sussistono ostacoli realizzativi al completamento dell’opera;

CONSIDERATO che il Nucleo di Valutazione, con relazione del 5 marzo 1998, ritenuto che le opere in variante sono necessarie ai fini della funzionalità e fruibilità dell’opera e non modificano i presupposti previsti e ritenuti validi al momento della programmazione ed approvazione dell’intervento, esprime parere favorevole all’approvazione della variante ed alla concessione della richiesta proroga di 30 mesi dei termini di convenzione;

SU PROPOSTA del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica

D E L I B E R A

di approvare le varianti progettuali ai lavori di cui alla convenzione n. 176/90 ed il nuovo quadro economico della medesima di seguito indicato;

di prorogare il termine di scadenza della convenzione di 30 mesi dalla data di pubblicazione della delibera sulla Gazzetta Ufficiale.

Quadro economico                                                                ( valori in milioni )

| Descrizione | Convenzione originaria | Aggiudicazione | Variante in esame |
| --- | --- | --- | --- |
| Lavori ed espropri | 11.140 | 8.673 | 8.673 |
| Imprevisti | 810 | 3.372 | 2.942 |
| Lievitazione prezzi | 600 | 513 | 600 |
| Spese generali | 1.368 | 1.382 | 1.368 |
| I.V.A. | 679 | 657 | 1.014 |
|  | TOTALE | 14.597 | 14.597 | 14.597 |

Roma, lì 6.5.1998

IL PRESIDENTE DELEGATO

Carlo Azeglio Ciampi