AGGIORNAMENTO DEL CONTRATTO DI PROGRAMMA TRA IL MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LA IPM GROUP S.P.A.

I L    C I P E

VISTO il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno, in attuazione dell’art. 3 del suindicata legge n. 488/1992;

VISTA la propria delibera in data 24 aprile 1996, pubblicata nella G.U. n. 176 del 29/7/1996, con la quale è stato approvato il contratto di programma tra il Ministero del Bilancio e della P.E. e la IPM GROUP S.p.A., comportante un investimento complessivo di 198.640 milioni di lire, un onere per lo Stato di 115.527,5 milioni di lire ed un'occupazione a regime di 1.023 unità di cui 407 nuovi assunti;

VISTA la relazione del Servizio della Programmazione negoziata del 12 ottobre 1998, illustrativa della richiesta di aggiornamento del predetto contratto, avanzata dalla Società IPM GROUP il 18 febbraio 1998;

CONSIDERATO che, secondo quanto accertato dal predetto Servizio, la variazione non comporta mutamenti sostanziali al contratto stipulato, prevedendo un maggior investimento pari a 202.768,5 milioni di lire, un leggero decremento occupazionale (totale 1008 addetti) ed uno slittamento dei tempi di realizzazione al 31 dicembre 2000 per i progetti industriali ed al 31 dicembre 2001 per quelli di ricerca e per il centro di ricerca;

TENUTO CONTO che a fronte del maggior investimento complessivo l'agevolazione massima concedibile sarebbe superiore a quella a suo tempo accordata, ma che l'onere finanziario assunto dallo Stato al momento della stipula del contratto non può subire incrementi secondo quanto previsto al punto 4 della richiamata delibera 24 aprile 1996;

SU PROPOSTA del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

D E L I B E R A

- E' approvato il seguente aggiornamento del programma di investimento previsto dal

contratto di programma indicato in premessa

|  | Milioni di lire |  |
| --- | --- | --- |
|  | (precedente) | (Attuale) |
| Investimenti industriali | 93.240 | 101.804,1 |
| Centro di ricerca | 33.000 | 29.592,1 |
| Progetti di ricerca | 72.400 | 71.372,3 |
| Totale | 198.640 | 202.768,5 |

- L'occupazione a regime sarà pari a 1.008 unità (di cui 392 nuovi assunti).

- L'ultimazione del programma è fissata al 31 dicembre 2000 per i progetti industriali ed al 31 dicembre 2001 per quelli di ricerca e per la realizzazione del centro di ricerca.

- L'onere per lo Stato, già fissato in 115,527,5 milioni di lire, resta invariato.

Roma,  11 novembre 1998

IL PRESIDENTE DELEGATO

Carlo Azeglio Ciampi