ASSETTO FINALE DEL CONTRATTO DI PROGRAMMA STIPULATO IN DATA 23 GIUGNO 1995  TRA IL MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LA

TARI’ INDUSTRIALE S.C.R.L.

I L   C I P E

VISTO  il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge, 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64 in tema di disciplina organica dell’intervento nel Mezzogiorno;

VISTO, in particolare, l’art. 1, terzo comma, della legge sopra richiamata il quale stabilisce che agli interventi agevolati ivi specificamente indicati si applicano le disposizioni della legge 1° marzo 1968, n. 64;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle  competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell’art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

VISTO l’art. 1, comma 3 del decreto-legge  8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, in tema di accelerazione della concessione delle agevolazioni gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno;

VISTA la lettera della Commissione Europea n. 3693 del 24 marzo 1995 concernente il regime d’insieme degli aiuti a finalità regionale;

VISTA la delibera CIPI in data 16 luglio 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 1986, contenente le direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore delle attività produttive localizzate nei territori meridionali ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, richiamata dall’art. 1, terzo comma, della succitata legge 488/1992;

VISTA la delibera CIPE in data 20 dicembre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139, del 16 giugno 1995, con la quale è stato approvato il Contratto di Programma tra il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economia e la Tarì Industriale S.c.r.l., comportante un investimento di lire 105.156 milioni e un onere per lo Stato pari a lire 66.591 milioni;

VISTA la delibera CIPE n. 241/97 del 3 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 69, del 24 marzo 1998, con la quale sono stati approvati la proroga al 31 dicembre 1998 e l’aggiornamento del predetto contratto con una riduzione dell’investimento a lire 95.139,9 milioni e dell’onere complessivo a carico dello Stato a lire 55.484,2 milioni;

VISTA la delibera CIPE n. 76/98 del 9 luglio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 27 ottobre 1998, con la quale sono stati, tra l’altro, adottati alcuni criteri di carattere generale ai fini della determinazione delle spese ammissibili alle agevolazioni;

VISTE le note n. 4/3921/99 del 2 giugno 1999, n. 4/4183/99 del 15 giugno 1999, n. 4/5181/99 del 22 luglio 1999, n. 4/5791/99 del 4 agosto 1999 e n. 4/6879/99 del 24 settembre 1999 con le quali il Servizio per la Programmazione Negoziata del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ha sottoposto a questo Comitato, la proposta di assetto finale del Contratto di Programma di cui sopra e fornito i relativi elementi conoscitivi, evidenziando in particolare che, in attuazione del Contratto sono stati realizzati investimenti complessivi per lire 84.890,5 milioni (43.842.284,39 Euro) cui corrisponde un onere a carico dello Stato pari a lire 47.760,9 milioni (24.666.446,31 Euro), oltre a lire 854  milioni (441.054,19 Euro) per oneri di gestione e che, a conclusione del Contratto l’occupazione nelle imprese aderenti all’iniziativa ammonta a 426 unità, di cui 348 nuovi assunti;

TENUTO conto di quanto evidenziato dal Servizio per la Programmazione Negoziata nelle note sopra citate, dalle quali risulta che, la persistente sfavorevole congiuntura economica ha determinato difficoltà di mercato con riflessi sulla realizzazione del progetto provocando per alcune iniziative alcune modifiche e lo slittamento temporale dei programmi attuati, ed in particolare del programma di formazione, con conclusione al 30/06/99;

RITENUTO pertanto di concedere a ratifica la proroga al 30 giugno 1999 per l’ultimazione del Contratto di Programma di cui sopra;

CONSIDERATO che il Servizio per la Programmazione Negoziata con nota n. 4/5791/99, del 4 agosto 1999, ha comunicato che, nonostante la proroga di cui sopra, le società Paolo Dinacci a r.l., D’Orovero a r.l. e Mobilio Gioiello s.a.s., non hanno adempiuto entro il 30/06/99 agli obblighi sottoscritti e sono pertanto escluse dal Contratto di Programma;

TENUTO CONTO che il Contratto di Programma ha nel suo complesso raggiunto gli obiettivi prefissati sia dal punto di vista degli investimenti che da quello occupazionale;

SU PROPOSTA del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

D E L I B E R A

1. L’assetto finale del Piano Progettuale di cui al Contratto di Programma citato in premessa, comporta investimenti complessivi per lire 84.890,5 milioni (43.842.284,39 Euro) cui corrisponde un onere a carico dello Stato pari a lire 47.760,9 milioni (24.666.446,31 Euro), oltre a lire 854 milioni (441.054,19 Euro) per oneri di gestione, secondo la seguente articolazione per tipologia di spesa:

|  | Investimenti |  | Oneri per lo Stato |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Milioni di Lire | Euro | Milioni di Lire | Euro |
| Investimenti industriali | 64.226,0 | 33.169.960,80 | 31.104,4 | 16.064.081,97 |
| Centro servizi | 5.000 | 2.582.284,50 | 2.877,9 | 1.486.311,31 |
| Progetti di formazione | 15.664,5 | 8.090.039,09 | 13.778,6 | 7.116.053,03 |
| Oneri di gestione |  |  | 854,0 | 441.054,19 |
| TOTALE | 84.890,5 | 43.842.284,39 | 48.614,9 | 25.107.500,50 |

Dall’attuazione del Piano Progettuale risulta un’occupazione a regime pari a 426 unità, di cui 348 nuovi assunti.

2. La situazione conclusiva del Piano Progettuale TARI’ INDUSTRIALE S.c.r.l. è riportata analiticamente nelle tabelle allegate che formano parte integrante della presente delibera.

3. Il Servizio per la Programmazione Negoziata del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, provvederà agli adempimenti conseguenti all’approvazione della presente delibera.

Roma, 29 settembre 1999

IL PRESIDENTE

Massimo  D’Alema