ASSETTO FINALE DEL CONTRATTO DI PROGRAMMA STIPULATO IN DATA 17 MAGGIO 1989 TRA IL MINISTERO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO E IL GRUPPO I.R.I.

I L   C I P E

VISTO il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge, 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64 in tema di disciplina organica dell’intervento nel Mezzogiorno;

VISTO, in particolare, l’art. 1, terzo comma, della legge sopra richiamata il quale stabilisce che agli interventi agevolati ivi specificamente indicati si applicano le disposizioni della legge 1° marzo 1968, n. 64;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle  competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell’art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

VISTO l’art. 1, comma 3 del decreto-legge  8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, in tema di accelerazione della concessione delle agevolazioni gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno;

VISTA la lettera della Commissione Europea n. 3693 del 24 marzo 1995 concernente il regime d’insieme degli aiuti a finalità regionale;

VISTA la delibera CIPI in data 16 luglio 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 1986, contenente le direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore delle attività produttive localizzate nei territori meridionali ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, richiamata dall’art. 1, terzo comma, della succitata legge 488/1992;

VISTA la delibera CIPI in data 21 marzo 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell’8 aprile 1989, con la quale è stato approvato il Contratto di Programma tra il Ministero per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno e il Gruppo I.R.I., comportante un investimento di 1.560 miliardi di lire e un onere per lo Stato pari a lire 1.134 miliardi;

VISTA la delibera CIPI in data 28 dicembre 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 130, del 6 giugno 1994, che ha approvato un primo aggiornamento del predetto contratto e portato l’investimento a lire 1.557 miliardi e l’onere complessivo a carico dello Stato a 1.073 miliardi di lire;

VISTA la propria delibera in data 13 marzo 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1996, con la quale è stato approvato il nuovo assetto del centro di ricerca della S.G.S.-Thomson Microelectronics s.r.l. (ora STMicroelectronics S.p.A.) e ridotto a 1.060 miliardi di lire l’onere a carico dello Stato relativo al citato Contratto di Programma;

VISTA la propria delibera dell’11 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1994, contenente criteri per la cessione e le variazioni degli assetti societari in sede di contrattazione programmata;

VISTA la propria delibera n. 76/98 del 9 luglio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 27 ottobre 1998, con la quale sono stati, tra l’altro, adottati alcuni criteri di carattere generale ai fini della determinazione delle spese ammissibili alle agevolazioni;

VISTA la nota n. 4/8873/99 del 25 novembre 1999, con la quale il Servizio per la Programmazione Negoziata del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ha sottoposto a questo Comitato, la proposta di chiusura del contratto di programma di cui sopra, con le seguenti variazioni:

- La proroga del contratto al 30 giugno 1998 per le attività di sperimentazione dei consorzi SICTA ed ALA e per il il completamento delle attività finali dell’investimento tecnologico proposto dal Consorzio ALELCO dovuto a ritardi di consegna da parte dei fornitori attrezzature.

- Conferma dell’applicazione dell’art. 9 per la concessione di agevolazioni a titolo di iniziativa ordinaria per le iniziative ITALTEL di ampliamento dello stabilimento di Carini (PA);

- Recupero totale delle agevolazioni relativamente al progetto Alenia relativo all’iniziativa industriale per la produzione di componenti dispositivi e componenti elettronici in L’Aquila. Progetto già revocato dal Servizio con decreto n. 234 del 13 febbraio 1996 per cessazione di attività prima dei cinque anni previsti dal decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni.

CONSIDERATO che il CIPE nella sua seduta del 21 dicembre 1999 ha approvato l’assetto finale di detto Contratto di Programma nelle sue linee generali, subordinandola alla puntuale verifica da parte degli uffici competenti dei risultati rappresentati;

CONSIDERATO che da tale verifica sono emerse le discrepanze comunicate dal competente Servizio per la Programmazione Negoziata con successive note. n. 739 del 10 gennaio 2000, n. 4437 dell’1 febbraio 2000 e n. 5048 del 4 febbraio 2000, e che pertanto si ritiene opportuno approvare l’assetto finale del citato Contratto di Programma con le risultanze così come rettificate dalle sopra citate note;

CONSIDERATO che i programmi di formazione relativi al Contratto di Programma di cui sopra sono stati ritirati in quanto finanziati con agevolazioni a carico del Fondo Sociale Europeo;

CONSIDERATO che con le variazioni sopra proposte il contratto ha comportato investimenti industriali per lire 747.612 milioni, oltre a lire 225.630 milioni per centri di ricerca e a lire 475.576 milioni per progetti di ricerca, ed è stata realizzata nuova occupazione pari a 1.860 unità, con un onere a carico dello Stato di lire 818.498 milioni, di cui lire 3.571 milioni per oneri di gestione;

CONSIDERATO che il Contratto di Programma stipulato dall’I.R.I. può essere suddiviso in due distinti Piani Progettuali, uno facente capo a FINMECCANICA e l’altro a STET, ora TELECOM;

CONSIDERATO l’arco temporale di attuazione del Contratto, l’evoluzione tecnologica e di mercato soprattutto in alcuni settori specifici: informatico, aerospaziale, elettronico, delle telecomunicazioni, che hanno comportato aggiornamenti dei piani progettuali nonché modifiche degli assetti societari dei gruppi sopra indicati;

RITENUTO pertanto di concedere a ratifica la proroga al 30 giugno 1998 per l’ultimazione del Contratto di Programma di cui sopra e di accogliere le ulteriori variazioni proposte dal competente Servizio per la Programmazione Negoziata con le citate note;

SU PROPOSTA del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

D E L I B E R A

1. E’ approvato l’assetto finale del Piano Progettuale di cui al Contratto di Programma sottoscritto il 17 maggio 1989 tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed il gruppo I.R.I., che ha comportato investimenti complessivi per 1.448.818 milioni di lire (748,252 MEuro) cui corrisponde un onere a carico dello Stato pari a 818.498. milioni di lire (422,719 MEuro), di cui lire 3.571 (1,844 MEuro) per oneri di gestione, secondo la seguente articolazione per tipologia di spesa:

|  | Investimenti | Onere per lo Stato |
| --- | --- | --- |
|  | Milioni di Lire | Meuro | Milioni di Lire | MEuro |
| Investimenti tecnologici industriali | 747.612 | 386,109 | 282.208 | 145,748 |
| Centro di ricerca | 225.630 | 116,528 | 152.261 | 78,636 |
| Progetti di ricerca | 475.576 | 245,615 | 380.458 | 196,490 |
| Progetti di formazione | - | - | - | - |
| Oneri di gestione |  |  | 3.571 | 1,845 |
| TOTALE | 1.448.818 | 748,252 | 818.498 | 422,719 |

In tale ambito gli investimenti complessivi e l’onere per lo Stato relativi ai due Piani Progettuali indicati in premessa presentano la seguente articolazione:

| GRUPPO INDUSTRIALE | Investimenti | Onere per lo Stato |
| --- | --- | --- |
|  | Milioni di Lire | MEuro | Milioni di Lire | Meuro |
| Finmeccanica | 833.459 | 430,446 | 465.252 | 240,283 |
| Telecom | 615.359 | 317,806 | 353.246 | 182,436 |
| TOTALE | 1.448.818 | 748,252 | 818.498 | 422,719 |

Il Piano Progettuale nel suo assetto finale comporta un’occupazione pari a 6.164 unità complessive, di cui 1.860 nuovi assunti, rispetto alle 6.073 unità previste.

2. La situazione conclusiva del Piano Progettuale del Gruppo I.R.I. è riportata analiticamente nelle tabelle allegate che formano parte integrante della presente delibera.

3. Il Servizio per la Programmazione Negoziata del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, provvederà agli adempimenti conseguenti all’approvazione della presente delibera.

Roma, 15 febbraio 2000

IL PRESIDENTE DELEGATO

Giuliano Amato