LEGGE N. 208/1998 – OPERE COMMISSARIATE

I L  C I P E

VISTA la delibera in data 9 luglio 1998, n. 70/98 (pubblicata nella G.U. n. 195 del 22 agosto 1998; errata corrige in G.U. n. 209 dell'8 settembre 1998), con la quale questo Comitato ha proceduto al riparto delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, attribuendo, tra l'altro, 3.500 miliardi di lire (pari a 1.807,599 milioni di euro) alle intese istituzionali di programma per il finanziamento di opere di completamento e, nei limiti del 3%, per il cofinanziamento del 50% di studi di fattibilità;

VISTA la delibera in data 21 aprile 1999, n. 52/99 (pubblicata nella G.U. n. 165 del 16 luglio 1999), con la quale questo Comitato ha ripartito su base territoriale tra le regioni meridionali l'importo di 2.914,58 miliardi di lire (pari a 1.505,255 milioni di euro) per opere di completamento, di cui 337,279 miliardi di lire (pari a 174,190 milioni di euro) destinati in particolare al completamento di 16 opere commissariate ex art. 13 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1977, n. 135;

VISTO il punto 6.4, comma 2, della delibera da ultimo citata che prevedeva il definanziamento per gli interventi commissariati non riavviati entro 6 mesi dalla pubblicazione della delibera stessa;

VISTI i risultati della ricognizione effettuata dall’Unità di verifica del Dipartimento per le Politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

PRESO ATTO che delle 16 suddette opere commissariate 13 risultano riavviate, 9 delle quali entro il termine stabilito dalla delibera di finanziamento, mentre 3 interventi presentano situazioni di criticità che hanno finora impedito la ripresa dei lavori;

CONSIDERATO che per il completamento della “Caserma dei Carabinieri di Messina Ganzirri e  di Comiso” i lavori non sono ripresi in quanto è in corso di formalizzazione la nomina del nuovo Commissario straordinario, in sostituzione del precedente, dimissionario;

RITENUTO di confermare il finanziamento agli interventi riavviati anche oltre il termine stabilito, tenendo conto che la consegna dei relativi lavori è avvenuta in tempi ravvicinati e che con la consegna stessa sono stati comunque conseguiti gli obiettivi alla base della delibera di finanziamento;

RITENUTO altresì di concedere un ulteriore termine per la soluzione delle criticità presenti per gli altri interventi, in considerazione delle motivazioni addotte;

PRESO ATTO che la Commissione 3^ (Infrastrutture), nella seduta del 15 giugno 2000, ha proposto di concedere una proroga della medesima durata per tutti gli interventi di cui sopra, individuando al riguardo il termine di 6 mesi dalla data di pubblicazione del D.P.C.M. di nomina del nuovo Commissario per lo specifico intervento sopra indicato;

# D E L I B E RA

- E’ confermato il finanziamento assegnato con delibera n. 52/1999 del 21 aprile 1999 alle opere commissariate i cui lavori alla data odierna risultano ripresi sia pure oltre il termine stabilito dalla delibera stessa.

- Per gli altri interventi non ancora riavviati, i lavori dovranno essere ripresi entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del D.P.C.M. con il quale sarà nominato il nuovo Commissario straordinario per l’opera “Caserma dei Carabinieri di Messina Ganzirri e di Comiso” di competenza del Ministero dei lavori pubblici. Qualora gli interventi non vengano riavviati entro il termine suddetto, gli stessi sono automaticamente definanziati e le risorse così liberate sono attribuite alle intese istituzionali di programma stipulate con le Regioni interessate.

Roma, addì 22 giugno 2000

IL PRESIDENTE DELEGATO

Vincenzo Visco