LEGGE N. 208/1998 – COMPLETAMENTI

I L  C I P E

VISTA la delibera in data 9 luglio 1998, n. 70/1998 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 1998; errata corrige in G.U. n. 209 dell'8 settembre 1998), con la quale questo Comitato ha proceduto al riparto delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, attribuendo, tra l'altro, 3.500 miliardi di lire (pari a 1.807,599 milioni di euro) alle intese istituzionali di programma per il finanziamento di opere di completamento e, nei limiti del 3%, per il cofinanziamento del 50% di studi di fattibilità;

VISTA la delibera in data 21 aprile 1999, n. 52/1999 (pubblicata nel supplemento n. 133 alla Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 1999), con la quale questo Comitato ha ripartito su base territoriale tra le regioni meridionali l'importo di 2.914,58 miliardi di lire (pari a 1.505,255 milioni di euro) per opere di completamento, di cui 337,279 miliardi di lire (pari a 174,190 milioni di euro) destinati in particolare al completamento di opere commissariate ex art. 13 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;

VISTA la delibera in data 6 agosto 1999, n. 135/1999 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 1999), con la quale questo Comitato ha ripartito la quota riservata al Centro-Nord a valere sul citato importo complessivo di 3.500 miliardi di lire (pari a 1.807,599 milioni di euro) riservato alle infrastrutture, e visto in particolare il punto 2.6.5 che prevede il definanziamento per i completamenti imputati sulla competenza 1999 ed i cui lavori non siano stati aggiudicati entro il 30 giugno 2000;

VISTA la delibera in data 22 giugno 2000, n. 58/2000, con la quale è stato prorogato il termine per il riavvio degli interventi commissariati;

VISTA la nota del 26 luglio 2000 con la quale la Regione Veneto chiede il differimento del termine di cui sopra in considerazione delle obiettive difficoltà che ne hanno impedito il rispetto, facendo presente che la problematica interessa altre Regioni del Centro-Nord;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, con nota del 3 agosto 2000, ha generalizzato la richiesta a tutte le Regioni del Centro-Nord, rilevando come l’operatività della delibera n. 135/1999 abbia coinciso con un periodo di particolare difficoltà tecnico-amministrativa per le Amministrazioni regionali a causa dell’impossibilità di effettuare variazioni al bilancio 1999 per il cofinanziamento degli interventi e stante la concomitanza con le scadenze elettorali;

CONSIDERATO che, anche in relazione alle circostanze rappresentate, il periodo intercorso tra la pubblicazione della citata delibera n. 135/99 e la scadenza in essa fissata per le Regioni del Centro-Nord non sempre è risultato adeguato per risolvere le criticità che dette opere incompiute spesso presentano e per procedere all’aggiudicazione dei relativi lavori, soprattutto se di entità superiore alla soglia comunitaria, e considerato che analoghi ritardi intervenuti nella pubblicazione della delibera n. 52/1999 hanno a suo tempo indotto questo Comitato a prevedere dilazioni nei confronti delle Regioni meridionali;

RITENUTO quindi di accogliere la richiesta di cui sopra, fissando peraltro un termine ultimativo per l’aggiudicazione dei lavori in questione che assicuri una sollecita riapertura dei cantieri con positivi riflessi anche di ordine occupazionale;

RITENUTO, al fine di fluidificare l’attività di questo Comitato, di demandare alla Commissione Infrastrutture la soluzione di ulteriori problematiche che emergano in sede di attuazione delle delibere sopra richiamate;

# D E L I B E RA

- Il termine stabilito al punto 2.6.5 della delibera n. 135/1999 per l’aggiudicazione dei lavori di completamento finanziati con la delibera stessa, che siano imputati sulla competenza 1999 e non siano riconducibili alla categoria delle opere commissariate, è differito al 31 ottobre 2000. La Segreteria di questo Comitato provvederà a dare comunicazione del differimento del termine in questione alle Regioni interessate.

- Eventuali ulteriori problematiche che emergano in sede di attuazione delle delibere n. 52/1999 e n. 135/1999, nonché in sede di attuazione delle delibere concernenti gli studi di fattibilità finanziati a valere sulle risorse riservate alle infrastrutture con la delibera n. 70/1998 verranno sottoposte alla Commissione Infrastrutture, che assumerà le definitive determinazioni in materia.

Roma, addì 4 agosto 2000

Il Presidente delegato

Vincenzo Visco