Legge 7 aprile 1995, n. 104 - Convenzione n. 230/87 – Lavori di costruzione dell’acquedotto comunale della Sardegna centro-occidentale alimentato dal serbatoio Temo (I e II lotto) – perizia di variante e proroga.

# IL CIPE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 7 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

VISTA la propria delibera del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura di approvazione delle variazioni progettuali;

VISTA la convenzione n. 230/87 stipulata, in data 8 marzo 1988, tra l’Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno e l’Ente Sardo Acquedotti e Fognature, regolante il finanziamento di L. 70.600 milioni per la realizzazione dell’acquedotto comunale della Sardegna centro-occidentale alimentato dal serbatoio Temo;

VISTA la nota n. 3035 del 7 maggio 1998, con la quale l’Ente attuatore ha chiesto, secondo la procedura prevista dall’art. 7 della legge n. 104/1995, l’approvazione di variazioni tecniche alle opere in convenzione comprendenti, tra l’altro, la realizzazione di ml. 8.250 di condotta – dal partitore di Bosa a Macomer – in ghisa sferoidale invece che in cemento-amianto;

CONSIDERATO che le suddette variazioni progettuali comportano l’utilizzo delle economie IVA e un maggiore tempo utile di trenta mesi per la loro realizzazione;

CONSIDERATO che l’Unità di verifica degli investimenti pubblici, con relazione del 22 luglio 1998,  ha rilevato che non sussistono ostacoli alla realizzazione delle opere;

CONSIDERATO che l’Unità di valutazione degli investimenti pubblici, con relazione del 24 novembre 2000, ha espresso parere favorevole in quanto le opere previste in variante sono indispensabili per la fruibilità e funzionalità del progetto;

SU PROPOSTA del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

# D E L I B E R A

- di approvare le varianti progettuali ai lavori di cui alla convenzione n. 230/87 ed il nuovo quadro economico, di seguito riportato, della convenzione medesima, con l’utilizzo in deroga delle economie IVA;

- di prorogare il termine di scadenza della convenzione di mesi trenta, decorrenti dalla data di pubblicazione sulla G.U. della presente delibera.

Quadro economico                                            ( valori in milioni di lire )

| Descrizione | Convenzione originaria | Aggiudicazione | Variante in esame |
| --- | --- | --- | --- |
| Lavori ed espropri | 51.116 | 39.712 | 54.737 |
| Imprevisti | 2.054 | 13.458 | == |
| Lievitazione prezzi | 1.970 | 1.970 | 3.463 |
| Spese generali | 4.840 | 4.840 | 4.840 |
| IVA | 10.620 | 10.620 | 7.560 |
| TOTALE | 70.600 | 70.600 | 70.600 |

# Roma, 21 dicembre 2000

###### IL PRESIDENTE DELEGATO

###### Vincenzo Visco