Legge 7 aprile 1995, n. 104 - Convenzione n. 8/88 – Realizzazione dell’invaso Lentini, 2° lotto, canale Zena, Barbajanni, Trigona e Cave al serbatoio Lentini – perizia di variante.

# IL CIPE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 7 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

VISTA la propria delibera del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura di approvazione delle variazioni progettuali;

VISTA la convenzione n. 8/88 stipulata, in data 2 marzo 1989, tra l’Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno e il Consorzio di Bonifica del Lago di Lentini, regolante il finanziamento di L. 147.973 milioni per la realizzazione del 2° lotto dell’invaso Lentini, canale di collegamento Zena, Barbajanni, Trigona e Cave al serbatoio Lentini;

VISTA la nota n. 1217 del 16 maggio 2000, con la quale l’Ente attuatore ha chiesto, secondo la procedura prevista dall’art. 7 della legge n. 104/1995, l’approvazione di variazioni tecniche alle opere in convenzione, concernenti, oltre ad adeguamenti alle nuove disposizioni in materia di sicurezza e di protezione civile, la sistemazione di un ponte esistente e la realizzazione di un nuovo attraversamento per la SP n. 38, come prescritto dalla competente Soprintendenza BB.AA.CC.;

CONSIDERATO che l’Unità di verifica degli investimenti pubblici, con relazione del 24 maggio 2000, ha rilevato che non sussistono ostacoli alla realizzazione delle opere;

CONSIDERATO che l’Unità di valutazione degli investimenti pubblici ha espresso parere favorevole in quanto le opere previste in variante sono indispensabili per la fruibilità e funzionalità del progetto, con l’esclusione del previsto “programma di valorizzazione turistica e sportiva” dell’invaso per un importo di L. 224 milioni;

SU PROPOSTA del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

# D E L I B E R A

di approvare le variazioni progettuali ai lavori di cui alla convenzione n. 8/88 ed il relativo nuovo quadro economico di seguito riportato.

Quadro economico                                            ( valori in milioni di lire )

| Descrizione | Convenzione originaria | Aggiudicazione | Variante in esame |
| --- | --- | --- | --- |
| Lavori ed espropri | 98.570 | 80.818 | 104.512 |
| Imprevisti | 16.574 | 34.326 | 235 |
| Lievitazione prezzi | 3.000 | 3.000 | 8.754 |
| Spese generali | 9.527 | 9.527 | 11.770 |
| IVA | 20.302 | 20.302 | 22.702 |
| TOTALE | 147.973 | 147.973 | 147.973 |

# Roma, 21 dicembre 2000

###### IL PRESIDENTE DELEGATO

###### Vincenzo Visco