ASSETTO FINALE DEL CONTRATTO DI IMPRESA STIPULATO IN DATA 27 GIUGNO 1995 TRA IL MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LA COMPLA.SINT S.P.A.

IL CIPE

VISTO il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64 in tema di disciplina organica dell’intervento nel Mezzogiorno;

VISTO, in particolare, l’art. 1, terzo comma, della legge sopra richiamata, il quale stabilisce che agli interventi agevolati ivi specificamente indicati si applicano le disposizioni della legge  n. 64/1986;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle  competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell’art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

VISTO l’art. 1, comma 3 del decreto-legge  8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, in tema di accelerazione della concessione delle agevolazioni gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno;

VISTE le decisioni della Commissione Europea: 1° marzo 1995 notificata con lettera n. SG (95) D/3693 del 24 marzo 1995, concernente il regime d’insieme degli aiuti a finalità regionale, e 21 maggio 1997 notificata con lettera n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997, recante tra l’altro la proroga dei medesimi regimi di aiuto;

VISTA la delibera CIPI in data 16 luglio 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 1986, contenente le direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore delle attività produttive localizzate nei territori meridionali ai sensi della legge n. 64/1986, richiamata dall’art. 1, terzo comma, della succitata legge n.488/1992;

VISTA la propria delibera in data 20 dicembre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 1995, con la quale è stato approvato il contratto di impresa tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la Compla.Sint S.p.A., comportante un investimento di lire 93.778 milioni (comprese scorte per lire 3.339 milioni), un onere per lo Stato pari a lire 47.850 milioni e un'occupazione prevista pari a n. 330 unità (di cui 20 addetti alla ricerca), e prevedendo altresì il termine per l'emissione dei decreti provvisori di concessione delle agevolazioni finanziarie al 31 dicembre 1995;

VISTA la propria delibera in data 18 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90, del 18 aprile 1998, che ha approvato un aggiornamento del predetto contratto,  portando l’investimento a lire 99.258,3 milioni (di cui lire 3.339 milioni per scorte), mantenendo l’onere complessivo a carico dello Stato invariato in lire  47.850 milioni  portando i livelli occupazionali previsti a n. 280 unità, di cui 20 addetti alla ricerca, e fissando il termine per il completamento dell'impianto industriale del centro di ricerca Innomatec al 31 dicembre 1997, e quello per l'ultimazione del progetto di ricerca al 31 dicembre 1998;

VISTA la propria delibera n. 76/98 del 9 luglio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 27 ottobre 1998, con la quale sono stati, tra l’altro, adottati alcuni criteri di carattere generale ai fini della determinazione delle spese ammissibili alle agevolazioni;

VISTA la nota n. 0047303  del 12 dicembre 2000, con la quale il Servizio per la programmazione negoziata del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha sottoposto a questo Comitato la proposta di chiusura del contratto di impresa Compla.Sint S.p.A.;

CONSIDERATO che nell’arco temporale di attuazione del Contratto è stato necessario adeguare i piani progettuali alle evoluzioni tecnologiche e di mercato e che alcuni interventi si sono conclusi oltre il termine previsto;

RITENUTO pertanto di concedere a ratifica la proroga dei termini di scadenza del contratto al 31 dicembre  1998 per il completamento degli investimenti relativi al centro di ricerca;

SU PROPOSTA del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

D E L I B E R A

- E’ approvato l’assetto finale del piano progettuale di cui al contratto di impresa sottoscritto il 27 giugno 1995 tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la Compla.Sint S.p.A., che ha comportato investimenti complessivi per lire 97.078,4 milioni (50,137 Meuro), cui corrisponde un onere a carico dello Stato pari a lire 39.912,8 milioni (20,613 Meuro), di cui lire 212,8 milioni per oneri di gestione, secondo la seguente articolazione per tipologia di spesa:

In milioni di lire

|  | INVESTIMENTI | ONERE STATO |
| --- | --- | --- |
| Investimenti tecnologici industriali | 91.573,0 | 35.980,3 |
| Centro di ricerca | 3.423,4 | 2.054,1 |
| Progetto di ricerca | 2.082,0 | 1.665,6 |
| Oneri di gestione |  | 212,8 |
| TOTALE | 97.078,4 | 39.912,8 |

Il piano progettuale nel suo assetto finale ha comportato un’occupazione al termine dei progetti pari a n. 268 unità complessive, di cui 22 addetti alla ricerca, rispetto alle 280 unità previste nel contratto.

- La situazione conclusiva del piano progettuale del contratto di impresa Compla.Sint S.p.A. è riportata analiticamente nelle tabelle allegate che formano parte integrante della presente delibera.

- Il Servizio per la programmazione negoziata del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvederà agli adempimenti conseguenti all’approvazione della presente delibera.

Roma, 1° febbraio 2001

IL PRESIDENTE DELEGATO

Vincenzo VISCO