LEGGE 7 APRILE 1995, N. 104 - CONVENZIONE N. 298/88 – REALIZZAZIONE DELLA STRADA DALLO SVINCOLO ANAS DEL CAMPO SPORTIVO AL PONTE S.PIETRO E ALLA ZONA INDUSTRIALE – 1° STRALCIO. PERIZIA DI VARIANTE.

# IL CIPE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 7 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

VISTA la convenzione n. 298/88 stipulata, in data 10 gennaio 1990, tra l’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e il Comune di Campobasso, regolante il finanziamento di lire 33,5 miliardi per la realizzazione di una strada dallo svincolo ANAS del campo sportivo al ponte S.Pietro e alla zona industriale;

VISTA la nota n. 14521 del 19 giugno 2000, con la quale l’Ente attuatore ha chiesto l’approvazione della perizia di variante secondo la procedura di cui all’art. 7 della legge n. 104/1995;

CONSIDERATO  che l’Ente attuatore con la nota prima citata ha chiesto la proroga al 31.12.2003 dei termini per la chiusura amministrativa della convenzione;

CONSIDERATO che l’Unità di verifica degli investimenti pubblici, con relazione  del 13 febbraio 2001 prot. 0038550, ha rilevato la compatibilità dell’istanza del Comune di Campobasso con i criteri di funzionalità e fruibilità dell’opera, di cui alla normativa in oggetto;

CONSIDERATO che l’Unità di valutazione degli investimenti pubblici con nota del 8 marzo 2001 prot. n. 10402 ha ritenuto che non dovrebbero sussistere ulteriori ostacoli realizzativi;

SU PROPOSTA del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

# D E L I B E R A

- è approvato il nuovo quadro economico della convenzione n. 298/88 di seguito riportato;

- è prorogato al 31.12.2003 il termine di convenzione.

Quadro economico                                         ( valori in milioni di lire )

| Descrizione | Da Convenzione | Da Aggiudicazione | Variante in esame |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 Lavori ed espropri | 23.652 | 25.020 | 25.260 |
| 3.2 Imprevisti | 2.165 | 637 | 138 |
| 3.3 Lievitazione prezzi | 317 | 667 | 0 |
| 3.4 Spese generali | 2.838 | 2.955 | 2.960 |
| 3.5 IVA | 4.528 | 4.221 | 5.142 |
| TOTALE | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| Pari a Meuro | 17.301,301 | --- | --- |

# Roma, 4 aprile 2001

###### IL PRESIDENTE DELEGATO

###### Vincenzo Visco