LEGGE 7 APRILE 1995, N. 104 - CONVENZIONE N. 252/88 – LAVORI DELL’ACQUEDOTTO DEL LISCIA, 3° LOTTO.

# IL CIPE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 7 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

VISTA la convenzione n. 252/88 stipulata, in data 5 settembre 1989, tra l’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e l’Ente sardo acquedotti e fognature (ESAF), regolante il finanziamento di lire 20.684 milioni per la realizzazione dei lavori dell’acquedotto del Liscia, 3° lotto;

VISTA la nota n. 4591 del 6 luglio 1998, con la quale l’Ente attuatore ha chiesto l’approvazione della perizia di variante secondo la procedura di cui all’art. 7 della legge n. 104/1995;

CONSIDERATO che l’Unità di verifica degli investimenti pubblici, con relazione  del 6 ottobre 1998, protocollo n.9/2340, ha rilevato che le varianti proposte, già ultimate, sono da considerarsi ampliamenti funzionali strettamente collegati al progetto principale di cui costituiscono il completamento;

CONSIDERATO che l’Unità di valutazione degli investimenti pubblici, con relazione del 30 aprile 2001, ha ritenuto che le varianti proposte dall’Ente attuatore risultano coerenti con i limiti e i criteri posti dalla normativa in oggetto;

SU PROPOSTA del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

# D E L I B E R A

- è approvata la perizia di variante alla convenzione n. 252/88 e il relativo nuovo quadro economico di seguito riportato;

- il termine di convenzione, ai fini della chiusura amministrativa della medesima, è prorogato di mesi 3 decorrenti dalla data di pubblicazione della presente delibera sulla G.U.

Quadro economico                                         ( valori in milioni di lire )

| Descrizione | Da Convenzione | Da Aggiudicazione | Variante in esame |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 Lavori ed espropri | 14.589 | 10.767 | 15.407 |
| 3.2 Imprevisti | 1.466 | 5.288 | 375 |
| 3.3 Lievitazione prezzi | 250 | 250 | 523 |
| 3.4 Spese generali | 1.545 | 1.545 | 1.545 |
| 3.5 IVA | 2.834 | 2.834 | 2834 |
| TOTALE | 20.684 | 20.684 | 20.684 |
| Pari a Meuro | 10,66 | 10,66 | 10,66 |

# Roma, 3 maggio 2001

###### IL PRESIDENTE DELEGATO

###### Vincenzo VISCO