LEGGE 7 APRILE 1995, N. 104 - CONVENZIONE N. 250/88 – REALIZZAZIONE DEI LAVORI DEL NUOVO ACQUEDOTTO DEL SARCIDANO –X LOTTO – RAMO FURTEI

# IL CIPE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 7 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

VISTA la convenzione n. 250/88 stipulata, in data 5 settembre 1989, tra l’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e l’Ente sardo acquedotti e fognature (ESAF), regolante il finanziamento di lire 7.490 milioni per la realizzazione dei lavori del nuovo acquedotto del Sarcidano, X lotto esecutivo, ramo Furtei;

VISTA la nota n. 2424 dell’8 aprile 1998, con la quale l’Ente attuatore ha chiesto l’approvazione della perizia di variante secondo la procedura di cui all’art. 7 della legge n. 104/1995;

CONSIDERATO che la realizzazione delle opere, ad oggi ultimate, ha comportato l’utilizzo parziale (45 milioni di lire) delle economie IVA per far fronte a maggiori oneri;

CONSIDERATO che l’Unità di verifica degli investimenti pubblici, con relazione  del 23 settembre 1998, protocollo n.9/2200, ha rilevato la oggettività delle esigenze che hanno indotto l’ESAF alla realizzazione delle varianti peraltro approvate dalle Autorità regionali;

CONSIDERATO che l’Unità di valutazione degli investimenti pubblici, con relazione del 30 aprile 2001, ha ritenuto che le varianti proposte dall’Ente attuatore risultano coerenti con i limiti e i criteri posti dalla normativa in oggetto e non costituiscono estendimento;

SU PROPOSTA del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

# D E L I B E R A

- è approvata la perizia di variante alla convenzione n. 250/88 ed il relativo nuovo quadro economico di seguito riportato, con l’utilizzo in deroga delle economie dell’IVA;

- il termine di convenzione, ai fini della chiusura amministrativa della medesima, è prorogato di mesi 3 decorrenti dalla data di pubblicazione della presente delibera sulla G.U.

Quadro economico                                         ( valori in milioni di lire )

| Descrizione | Da Convenzione | Da Aggiudicazione | Variante in esame |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 Lavori ed espropri | 5.351 | 4.964 | 5.728 |
| 3.2 Imprevisti | 361 | 741 | 24 |
| 3.3 Lievitazione prezzi | 50 | 57 | 55 |
| 3.4 Spese generali | 642 | 642 | 642 |
| 3.5 IVA | 1.086 | 1.086 | 1.041 |
| TOTALE | 7.490 | 7.490 | 7.490 |
| Pari a Meuro | 3,87 | 3,87 | 3,87 |

# Roma, 3 maggio 2001

###### IL PRESIDENTE DELEGATO

###### Vincenzo VISCO