ASSETTO FINALE DEL CONTRATTO DI PROGRAMMA STIPULATO IN DATA

9 APRILE 1997 TRA  IL MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LA UNICA  S.C.P.A. (ORA UNICA S.C. A R.L.)

IL CIPE

VISTO il decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell’intervento nel Mezzogiorno;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle  competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell’art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

VISTO l’art. 1, comma 3, del decreto legge  8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, in tema di accelerazione della concessione delle agevolazioni gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell’organizzazione del Governo, e, in particolare, l’art. 27, che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonchè l’art. 28, riguardante le attribuzioni di detto Ministero;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175 recante il  Regolamento di organizzazione del  Ministero delle attività produttive;

VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 10 aprile 2001 recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell’organizzazione del Governo;

VISTO il decreto legge 12 giugno 2001, n.217 convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 30 luglio 1988, n. 400 in materia di organizzazione del Governo;

VISTE le decisioni della Commissione europea: 1° marzo 1995, notificata con lettera n. SG (95) D/3693 del 24 marzo 1995, concernente il regime d’insieme degli aiuti a finalità regionale, e 21 maggio 1997, notificata con lettera n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997, recante tra l’altro la proroga dei medesimi regimi di aiuto;

VISTA la propria delibera 25 febbraio 1994 (G.U. n. 92/1994), con la quale è stata dettata la disciplina dei contratti di programma e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera 11 ottobre 1994 (G.U. n. 305/1994), contenente criteri per la cessione e le variazioni degli assetti societari in sede di contrattazione programmata;

VISTA  la propria delibera 27 aprile 1995 (G.U. n. 142/1995), così come modificata dalla propria delibera 18 dicembre 1996 (G.U. n. 70/1997), che detta direttive per la concessione di agevolazioni ai sensi dell’art. 1, comma 2, della citata legge 488/1992 in tema di disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno;

VISTA la propria delibera 18 dicembre 1996 (G.U. n. 73/1997), con la quale è stato approvato il contratto di programma tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la Unica S.c.p.a. (ora Unica S.c. a r.l.), comportante un investimento complessivo ammesso di lire 87.457 milioni, oltre a lire 3.000 milioni per infrastrutture, un onere per lo Stato pari a lire 56.765,8 milioni, oltre a lire 3.000 milioni per infrastrutture, e un'occupazione complessiva a regime pari a n. 688 addetti di cui 410 nuovi organici, con termine di realizzazione degli investimenti fissato al 31 dicembre 1998;

VISTA la nota n. 0031953 del 1° agosto 2001, con la quale il Servizio per la programmazione negoziata del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero dell’economia e delle finanze ha sottoposto a questo Comitato la proposta di chiusura del contratto di programma Unica S.c. a r.l. e, così come precisato nella nota del  Ministero delle attività produttive n. 1.176.503 del 9 novembre 2001, ha comunicato che tutte le iniziative previste dal contratto  sono state completate entro il 9 aprile 1999 ad eccezione degli investimenti realizzati dalla società Dega S.r.l. ultimati entro l’8 ottobre 1999;

TENUTO CONTO che, con verbale di trasferimento in data 25 ottobre 2001, sono state definite le modalità di trasferimento delle attività in materia di programmazione negoziata dal Ministero dell’economia e delle finanze al Ministero delle attività produttive;

CONSIDERATO che l’ASI di Caserta non ha realizzato le opere infrastrutturali previste a servizio della Unica S.c. a r.l., con rinuncia al previsto contributo e che le stesse opere sono state realizzate direttamente e a proprio carico dalla società Unica S.c. a r.l.;

CONSIDERATO che nell’arco temporale di attuazione del contratto è stato necessario adeguare i piani progettuali alle evoluzioni tecnologiche e di mercato;

CONSIDERATO che gli investimenti realizzati sono stati reputati organici e funzionali dalla stessa commissione di accertamento;

RITENUTO di concedere a ratifica la richiesta proroga dei termini di scadenza del contratto;

TENUTO CONTO che il contratto di programma ha nel suo complesso raggiunto gli obiettivi prefissati sia dal punto di vista degli investimenti che da quello occupazionale;

SU PROPOSTA del Ministro delle attività produttive;

DELIBERA

- E’ approvato l’assetto finale relativo al contratto di programma approvato dal CIPE con la citata delibera 18 dicembre 1996 e stipulato in data 9 aprile 1997 tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la Unica S.c.p.a. (ora Unica S.c. a r.l.), contratto che ha comportato investimenti complessivi per lire 85.738,1 milioni (44,280 Meuro), cui corrisponde un onere a carico dello Stato pari a lire 55.739,027 milioni (28,787 Meuro).

Il piano progettuale nel suo assetto finale ha comportato un’occupazione a regime  pari a n. 693 unità di cui 432 di nuova assunzione e 261 salvaguardata.

- Il termine del 31 dicembre 1998, previsto nella sopra citata delibera per la realizzazione degli investimenti, è differito al 9 aprile 1999 per tutti gli interventi ad eccezione delle iniziative realizzate dalla società Dega S.r.l. per la quale detto termine viene differito all’8 ottobre 1999.

- Il Ministero delle attività produttive provvederà agli adempimenti conseguenti all’approvazione della presente delibera.

Roma, 15 novembre 2001

IL PRESIDENTE DELEGATO

Giulio TREMONTI