# LEGGE N. 443/2001 – 1° PROGRAMMA DELLE OPERE STRATEGICHE. COMPLETAMENTO G.R.A. DI ROMA

## IL CIPE

VISTA la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all’art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

VISTA la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all’art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prevedendo l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per l’individuazione dei soggetti autorizzati a contrarre mutui e a effettuare altre operazioni finanziarie, per la definizione delle modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziari ai mutuatari e per la quantificazione delle quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio;

VISTO il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell’art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

VISTA la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° programma delle opere strategiche, che include, nell’ambito dei sistemi urbani, un intervento complesso a Roma comprendente il completamento del G.R.A. e la metropolitana di Roma – linee C e B1, per un costo complessivo di 2.892,159 Meuro;

VISTO il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2003-2006 che, tra l’altro, evidenzia, all’interno del programma approvato con la citata delibera, gli interventi che, per dimensione, incisività sul territorio e rilevanza su scala internazionale, rappresentano le opere chiave dell’azione avviata dal Governo nel settore infrastrutturale e tra i quali figura il “sistema integrato di trasporto del nodo di Roma”, articolato a sua volta nei seguenti interventi: Grande raccordo anulare (G.R.A.), Area Castelli, Linea C, Linea B1 con costi rispettivamente di 502,00 - 232,41 - 1.925,35 e 464,81 Meuro;

VISTA la nota n. 12723/2002/SC del 28 novembre 2002, con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso - tra l’altro - la relazione istruttoria sulla “autostrada del G.R.A. di Roma”, proponendo un primo finanziamento a carico delle risorse della legge n. 166/2002;

CONSIDERATO che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell’allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

RITENUTO di quantificare la quota annua massima di contributo da assegnare all’intervento in questione in relazione alla proposta di finanziamento emersa a seguito dell’istruttoria svolta e tenendo conto del saggio di interesse praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti alla data della presente delibera per le operazioni di mutuo di durata sino a 15 anni;

UDITA la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

ACQUISITA in seduta l’intesa del Ministro dell’economia e delle finanze;

## PRENDE ATTO

-	sotto l’aspetto tecnico

- che l’intervento consiste nella realizzazione della 3^ corsia sul quadrante nord-ovest del G.R.A. e in particolare interessa il tratto compreso tra le uscite Aurelia e Flaminia;

- che il suddetto intervento rappresenta il completamento dell’opera di adeguamento dell’infrastruttura, che costituisce la principale arteria viaria della città di Roma e che indirizza sulle grandi direttrici tutto il traffico di transito per la città stessa e, più in generale, per il Centro Italia;

- che l’intervento in questione dispone di progettazione esecutiva, di decreto di compatibilità ambientale (VIA) ed è stato sottoposto con esito positivo alla Conferenza di servizi;

- che è in corso di espletamento la procedura di affidamento tramite gare ad evidenza pubblica (licitazione privata), con riserva di aggiudicazione in pendenza dei relativi finanziamenti;

-	sotto l’aspetto finanziario

      - che il costo complessivo dell’intervento proposto per il finanziamento è di 613,07 Meuro;

      - che il quadro finanziario dell’intervento proposto per il finanziamento è il seguente:

(importi in Meuro)

| LOTTO | COSTO | DISPONIBILITÀ | IMPORTO DA FINANZIARE |
| --- | --- | --- | --- |
| 2° lotto – 1° stralcio | 69,52 | 9,75 | 59,77 |
| 2° lotto – 2° stralcio | 65,53 | 65,53 | 0,00 |
| 3° lotto – 1° stralcio | 81,94 | 11,49 | 70,45 |
| 3° lotto – 2° stralcio | 85,39 | 85,39 | 0,00 |
| 3° lotto – 3° stralcio | 109,99 | 5,74 | 104,25 |
| 4° lotto | 39,07 | 2,83 | 36,24 |
| 4° lotto | 68,30 | 3,84 | 64,46 |
| 6° lotto | 93,33 | 36,27 | 57,06 |
| TOTALE | 613,07 | 220,84 | 392,23 |

- che, a seguito dell’istruttoria svolta, la proposta di finanziamento dell’opera per il triennio 2002-2004, anche in relazione alle previsioni di spesa riportate nella menzionata delibera n. 121/2001, è stata così definitivamente formulata:

(importi in Meuro)

| PREVISIONE DI SPESA | IMPORTO COMPLESSIVO | ARTICOLAZIONE DELLE ESIGENZE FINANZIARIE |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2002 | 2003 | 2004 |
| Costo complessivo | 613,07 | 84,31 | 234,83 | 293,93 |
| Disponibilità | 220,84 |  |  |  |
| Da finanziare | 392,23 | 53,21 | 151,16 | 187,86 |

## DELIBERA

    - Al progetto “autostrada del GRA di Roma” è destinato l’importo complessivo di 392,23 Meuro in termini di volume di investimenti, così articolato:

| TOTALE | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 392,23 | 53,21 | 151,16 | 187,86 |

L’onere relativo a ciascuna annualità del triennio considerato viene imputato sul limite di impegno quindicennale autorizzato dall’art. 13 della legge n. 166/2002 per la stessa annualità: la quota annua di contributo non potrà comunque superare l’importo di 5,092 Meuro per il limite relativo al 2002, 14,465 Meuro per il limite relativo al 2003 e 17,977 Meuro per il limite relativo al  2004.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti darà attuazione alla presente disposizione con le procedure previste dalla norma richiamata.

    - Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad instaurare un adeguato meccanismo di monitoraggio ed a svolgere gli adempimenti necessari per consentire  a questo Comitato di assolvere ai compiti di vigilanza previsti dall’art. 2, comma 2, lettera d) del decreto  legislativo n. 190/2002.

Roma, 29 novembre 2002

IL SEGRETARIO DEL CIPE	IL PRESIDENTE DELEGATO

Mario BALDASSARRI	Giulio TREMONTI