CONTRATTO DI PROGRAMMA TRA IL MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LA ALI.SAN. S.C. A R.L. – II AGGIORNAMENTO

## IL CIPE

VISTO il decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell’intervento nel Mezzogiorno;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle  competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell’art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

VISTO l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,  recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sulla riforma dell’organizzazione del Governo, e, in particolare, l’art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l’art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del  Ministero delle attività produttive;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell’organizzazione del Governo e, in particolare, l’art. 2 sull’operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

VISTO il decreto legge 12 giugno 2001, n.217, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2001, n.317, recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 30 luglio 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

VISTA la propria delibera 8 marzo 2001, n. 39, (G.U. n. 177/2001), con la quale è stato approvato il contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la società ALI.SAN. S.c. a r.l., nel quale viene previsto entro il 2002 il termine per la realizzazione degli investimenti industriali pari a 88.709.219 euro e viene stabilito che il finanziamento complessivo di 57.385.592 euro, di cui 28.692.796 euro a carico dello Stato e 28.692.796 euro a carico della Regione Campania, sia erogato in due annualità, di pari importo, a decorrere dal 2001;

VISTA la propria delibera 14 giugno 2002, n. 43 (G.U. n. 222/2002), con la quale è stata approvata la proroga al 31 dicembre 2003 del termine per la realizzazione degli investimenti e l’erogazione dei contributi in tre quote anziché in due, mantenendo inalterato quanto altro stabilito nella citata delibera n. 39/2001;

VISTA la nota n. 1228765 del 24 ottobre 2003, con la quale il Ministero delle attività produttive propone  una diversa temporizzazione degli investimenti  e delle agevolazioni previste, con una diminuzione degli investimenti pari a 1.557.219 euro e delle agevolazioni pari a 225.002 euro e lo slittamento del termine di ultimazione degli investimenti del contratto al 30 giugno 2005;

CONSIDERATO che la rimodulazione proposta è motivata con le modifiche  progettuali resesi necessarie a seguito della nuova classificazione sismica del territorio dei comuni interessati dagli investimenti oggetto di agevolazione nonché ad altre modifiche introdotte nei progetti;

CONSIDERATO  che il citato contratto di programma è stato stipulato in data 29 maggio 2002 dal Ministero delle attività produttive, subentrato a seguito del trasferimento della competenza in  materia di programmazione negoziata;

UDITA la proposta del Ministro delle attività produttive;

D E L I B E R A

- E’ approvato l'aggiornamento del programma di investimenti previsti dal contratto di programma di cui alle premesse, presentato dalla ALI.SAN. S.c.a r.l..

1.a) Gli investimenti ammessi, pari a euro 87.152.000 sono articolati così come risulta dall’allegata tabella 1 che fa parte integrante della presente delibera.

1.b) L’onere globale aggiornato, a carico della finanza pubblica, è rideterminato in 57.160.590 euro. L'onere massimo a carico dello Stato è rideterminato in  28.580.295 euro, con una diminuzione pari a 112.501 euro. La restante somma di 28.580.295 euro sarà a carico della Regione Campania. Il finanziamento, nella nuova misura prevista, sarà erogato in tre annualità di pari importo a decorrere dal 2002.

1.c) Gli investimenti previsti dovranno essere realizzati entro il 30 giugno  2005.

- Rimane invariato quanto altro stabilito dalle citate delibere n. 39/2001 e n. 43/2002.

- Il Ministero delle attività produttive provvederà agli adempimenti derivanti dalla delibera, trasmettendo alla Segreteria di questo Comitato copia dell’atto di aggiornamento entro trenta giorni dalla sottoscrizione dello stesso.

Roma, 13 novembre 2003

IL SEGRETARIO DEL CIPE                                IL PRESIDENTE DELEGATO

Mario BALDASSARRI                                              Giulio TREMONTI