AREE SOTTOUTILIZZATE: DEFINANZIAMENTI

IL CIPE

VISTA la legge 30 giugno 1998, n. 208, che, per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all’art. 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, autorizza la spesa complessiva di 12.200 miliardi di lire (6.300,774 milioni di euro) per il periodo 1999-2004;

VISTA la delibera 9 luglio 1998, n. 70 (G.U. n. 195/1998), con la quale questo Comitato attribuiva 1.807,599 Meuro (3.500 miliardi di lire), a carico degli stanziamenti della legge n. 208/1998, alle Intese istituzionali di programma per la realizzazione di interventi infrastrutturali e, nel limite massimo del 3% di detto importo, per il finanziamento del 50% di studi di fattibilità, demandando ad apposito Comitato di coordinamento l’individuazione delle opere e degli studi da proporre per il finanziamento nell’ambito delle citate Intese;

VISTA la delibera 30 giugno 1999, n. 106 (G.U. n. 248/1999), con la quale questo Comitato ha ripartito l’importo complessivo di 44,895 Meuro (86.928 miliardi di lire) destinato al finanziamento del 50% del costo degli studi di fattibilità relativi alle regioni meridionali;

VISTA la nota del Ministero delle politiche agricole e forestali del 26 aprile 2004, n. 555,con la quale si richiede il definanziamento di due studi di fattibilità finanziati con la citata delibera n.106/1999 e così denominati: “Riordino e verifica dell’impianto irriguo in agro di Isola Capo Rizzuto” (cod. 175) e “Piano di adeguamento ed integrazione delle strutture irrigue nella fascia costiera del sud-est barese con utilizzo delle acque reflue depurate” (cod. 655);

VISTA la nota del Ministero delle politiche agricole e forestali, consegnata in seduta, con la quale vengono meglio precisate le motivazioni che hanno determinato la proposta di revoca dei due studi di fattibilità in esame;

CONSIDERATO in particolare che per il primo studio sopra citato detta proposta di revoca è ricondotta al mancato avviamento degli studi nei tempi stabiliti, a sua volta conseguente ai  ritardi verificatisi nella fase di affidamento dell’appalto, e per il secondo studio a ritardi nella fase di formalizzazione dell’Intesa con altri soggetti pubblici e privati cointeressati;

DELIBERA

1.	Sono definanziati i seguenti studi di fattibilità, proposti dal Ministero delle politiche agricole e forestali e cofinanziati nella misura del 50% a carico delle risorse di cui alla citata legge n. 208/1998:

- “Riordino e verifica dell’impianto irriguo in agro di Isola Capo Rizzuto” (cod. 175) per l’importo complessivo di 103.291,38 euro (lire 200.000.000);

- “Piano di adeguamento ed integrazione delle strutture irrigue nella fascia costiera del sud-est barese con utilizzo delle acque reflue depurate” (cod.655) per l’importo complessivo di 258.228,44 euro (lire 500.000.000).

2.	Le risorse che si rendono conseguentemente disponibili, pari a 180.759.91 euro (lire 350.000.000), vengono attribuite alle Intese stipulate con le rispettive Regioni per essere riallocate sulla base dei criteri di cui alla citata delibera n. 106/1999.

Roma, 29 settembre 2004

IL SEGRETARIO DEL CIPE     		             	   IL PRESIDENTE

Mario BALDASSARRI		         			Silvio BERLUSCONI