ALLEGATO 1

PRESCRIZIONI

- Il finanziamento concesso sarà opportunamente preso in considerazione nello sviluppo del piano economico e finanziario, esteso all’intero schema, in sede di esame  del progetto delle opere di completamento dello schema idrico del torrrente Menta. In tale esame si terrà anche conto dei potenziali ritorni della componente idroelettrica dello schema.

Ambientali

In fase di realizzazione

- Il materiale proveniente dalla trivellazione del pozzo piezometrico dovrà essere convogliato in zone di deposito autorizzate, attraverso la esistente sottostante galleria, già completata. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Corpo Forestale dello Stato.

- Per l’accesso al pozzo piezometrico sarà utilizzata la pista in terra battuta, collegata alla S.S. 183, senza apportare alcuna variazione plano-altimetrica, ma eseguendo semplici interventi di decespugliamento e livellamento del piano viario. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Corpo Forestale dello Stato.

- Al termine dei lavori di realizzazione del pozzo piezometrico, nella intera zona interessata, dovrà essere ripristinato il pieno decoro. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Corpo Forestale dello Stato.

Tecniche

In fase di definizione del progetto esecutivo

- La modalità esecutiva per la realizzazione del pozzo piezometrico non potrà essere demandata in fase esecutiva alla valutazione dell’impresa. Pertanto, prima della gara, sarà necessario che il Responsabile del Procedimento identifichi il dettaglio della metodologia idonea all’intervento. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

- La somma di  € 501.419,00 per oneri di sicurezza, non soggetta a ribasso d’asta, così come prevista nel Capitolato Speciale di Appalto, all’art. 2 (Importo dell’Appalto), dovrà essere diversamente quantificata attraverso un computo di costi e non a percentuale. La suddetta somma dovrà comunque intendersi quale limite massimo. Infine, il nuovo importo effettivamente determinato, prima della procedura di aggiudicazione, verrà sottoposto all’approvazione del COTER. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

- Sarà modificato l’art. 21 del Capitolato Speciale di Appalto nella parte che riguarda la penale per ritardata esecuzione dei lavori, con la eliminazione della dizione “….e comunque complessivamente non può superare il 10% …..” e l’inserimento della dizione “…..qualora l’entità del ritardo accumulato determinasse un importo massimo della penale superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale, il Responsabile del Procedimento promuoverà l’avvio delle procedure previste dall’art. 119, D.P.R. 554/99”. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

- Si dovrà prevedere all’art. 21 del Capitolato Speciale di Appalto anche una penale, in caso di ritardo, per i primi 300 giorni dalla consegna dei lavori per il completamento della struttura scatolare dell’opera di presa, opera correlata ad altri interventi quali gli invasi sperimentali per il collaudo tecnico dell’opera di sbarramento. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

- La somma prevista nel quadro economico per le espropriazioni è di gran lunga superiore a quella riportata nell’elaborato piano particellare d’esproprio, pertanto, tenuto conto che i procedimenti amministrativi per l’esproprio sono posti a carico dell’impresa appaltatrice, dovrà essere approvata dal COTER la reale quantificazione economica, rettificata, anche alla luce della vigente normativa. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.