# PROGRAMMA TRIENNALE DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI 2004-2006 - VERIFICA DI COMPATIBILITÀ CON I DOCUMENTI PROGRAMMATORI VIGENTI (ART.14 LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N.109, E S.M.I.)

# IL CIPE

VISTA la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, intitolata ”Legge quadro in materia di lavori pubblici”, che, all’art.14, pone a carico dei soggetti indicati all’art. 2, comma 2, della stessa legge, con esclusione degli Enti ed Amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, l’obbligo di trasmettere a questo Comitato i programmi triennali dei lavori e gli aggiornamenti annuali per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante il regolamento di attuazione della citata legge quadro in materia di lavori pubblici;

VISTO il decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 giugno 2000, recante modalità e schemi-tipo per la redazione dei programmi triennali, degli aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori, e visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 4 agosto 2000, recante interpretazione autentica del decreto inizialmente adottato;

VISTO l’art. 7, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166, che ha modificato l’art. 14, comma 1, della citata legge n.109, limitando gli obblighi di programmazione ai lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro;

VISTA la delibera 29 settembre 2003, n. 73 (G.U. n. 280/2003), con la quale questo Comitato ha formulato parere di compatibilità, ex citato art. 14 della legge n. 109/1994, sul programma triennale 2003-2005 predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici;

VISTA la nota n. 1182/400 del 23 aprile 2004 con la quale il suddetto Dipartimento ha trasmesso a questo Comitato il Programma triennale 2004-2006;

RITENUTO, in linea generale, che i documenti programmatori di riferimento per la verifica di compatibilità prevista dall’art.14 della legge n.109/1994 siano da individuare nei documenti di programmazione economico-finanziaria, nelle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e nelle leggi pluriennali di spesa, nonché negli eventuali programmi comunitari e nazionali relativi allo specifico settore;

RILEVATO che il Documento di programmazione economico-finanziaria 2004-2007 ribadisce la rilevanza del ricorso alla finanza di progetto per la realizzazione di opere pubbliche, già affermata nei precedenti documenti programmatori, e stabilisce, in via generale, che una quota delle risorse ordinarie per investimenti venga destinata al Mezzogiorno, al fine di conferire carattere di effettiva aggiuntività agli appositi stanziamenti, nazionali e comunitari, riservati a tale macro-area;

RILEVATO che non esistono specifici documenti programmatori né specifiche indicazioni per il settore all’esame;

# PRENDE ATTO

- che il Programma triennale 2004-2006 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici costituisce l’aggiornamento del Programma 2003-2005 e, come raccomandato nella delibera citata in premessa, è corredato da una relazione sull’attuazione del predetto precedente Programma, nella quale si evidenzia che

- è stato autorizzato l’espletamento delle procedure per l’affidamento di tutte le manutenzioni straordinarie previste per l’anno 2003 e si è proceduto all’aggiudicazione dei lavori per oltre l’80% delle gare autorizzate;

- gli impedimenti all’integrale conclusione delle procedure autorizzate sono stati individuati principalmente nel sovraccarico lavorativo di alcuni uffici periferici, competenti per parte dei procedimenti, e nei lunghi tempi necessari per l’accertamento dell’inesistenza delle cause di esclusione dalle gare previste dall’art. 75 del D.P.R. n. 554/1999;

- non è stato possibile avviare le procedure per le nuove costruzioni e gli ampliamenti, in quanto nel corso del 2003 non sono state ottenute tutte le autorizzazioni ed i pareri propedeutici alla realizzazione delle opere;

- è stata effettuata una ricognizione presso gli uffici periferici per rilevare eventuali diverse priorità relative agli interventi programmati per il 2004 ed il 2005 al fine di inserire i conseguenti adeguamenti nel programma per il triennio 2004-2006;

- che il Programma in oggetto è riferito a tre tipologie d’interventi: nuova costruzione di uffici provinciali dotati di stazione di controllo autoveicoli per effettuare la revisione dei veicoli secondo la normativa vigente ed interventi di manutenzione straordinaria e di ampliamento delle strutture esistenti intesi a migliorare la qualità e la fruibilità delle strutture e/o degli impianti esistenti;

- che il Programma, nel quadro di sintesi, rappresenta genericamente per le tre citate tipologie d’interventi un fabbisogno complessivo di 39,88 milioni di euro, ma articola i 18 interventi di cui prevede la realizzazione nel triennio sulla base delle disponibilità di 29,30 milioni di euro, configurando un grado di soddisfazione – rispetto al suddetto fabbisogno complessivo – pari ad oltre il 70% ed in particolare assicurando copertura al 100% degli interventi di ampliamento, all’86% delle manutenzioni straordinarie ed al 65% delle nuove costruzioni;

- che il Programma stesso individua – in linea con quanto previsto dall’art. 14, commi 2 e 3, della legge n. 109/1994 – le priorità degli interventi, ivi compresa la “priorità assoluta”, che il richiamato decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 giugno 2000 definisce come “complessiva” e che è desunta dall’incrocio tra le priorità “di categoria” e le “ulteriori priorità”;

- che in particolare gli interventi interessano soprattutto gli uffici periferici, con una quota destinata al Mezzogiorno di 19,12 milioni di euro, pari ad oltre il 60% del totale;

- che la copertura finanziaria degli investimenti riportati nel Programma è assicurata dagli stanziamenti ordinari di bilancio dell’Amministrazione di settore, nonché dalle proiezioni degli stessi per gli anni successivi e da residui di stanziamento;

- che il Programma, limitato – come esposto – ad interventi sul patrimonio edilizio esistente e/o alla realizzazione di nuovi uffici provinciali per lo svolgimento di operazioni tecniche ed amministrative istituzionalmente di competenza dell’Amministrazione, non prevede forme di coinvolgimento di capitali privati;

- che l’elenco annuale 2004 comprende 11 interventi per un importo di 14,23 milioni di euro;

- che non sono rilevabili elementi di incompatibilità con le linee generali di politica governativa di cui ai documenti programmatori vigenti;

# DELIBERA

in relazione a quanto sopra, di esprimere - ai sensi dell’art.14, comma 11, della legge n.109/94 e successive modifiche ed integrazioni - parere di compatibilità del Programma triennale in oggetto con i documenti programmatori vigenti, fermo restando che la parte di Programma concernente le annualità successive al 2004 troverà attuazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio ;

# RACCOMANDA

al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti :

- di trasmettere tempestivamente a questo Comitato l’aggiornamento del Programma valido per il triennio 2005-2007, corredato da una relazione che, oltre a riassumere le caratteristiche essenziali del Programma di cui alla presente delibera, ne illustri lo stato di attuazione e ne evidenzi eventuali criticità;.

- di valutare la possibilità di ricorso a forme di coinvolgimento del capitale privato per il finanziamento dei lavori di cui al suddetto Programma, compatibilmente con la natura dei lavori stessi.

Roma, 20 dicembre 2004

IL SEGRETARIO DEL CIPE 	IL PRESIDENTE DELEGATO

Mario BALDASSARRI	Domenico SINISCALCO