CONTRATTO DI PROGRAMMA NEL SETTORE TURISTICO TRA IL MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E LA NUOVA CONCORDIA S.R.L. – II AGGIORNAMENTO

## IL CIPE

VISTO il decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell’intervento nel Mezzogiorno;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modiifcazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 283, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

VISTO l’art. 1, comma 3, del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, in tema di accelerazione della concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno;

VISTO l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,  recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

VISTO l’art. 25, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, sulla riforma dell’organizzazione del Governo e, in particolare, l’art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l’art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il  Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell’organizzazione del Governo;

VISTO il decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo

VISTA la decisione della Commissione europea del 1 marzo 1995, notificata con lettera n. SG. (95) D/3693 del 24 marzo 1995, concernente il regime d’insieme degli aiuti a finalità regionale in Italia;

VISTA la decisione della Commissione europea del 21 maggio 1997, notificata con lettera n. SG. (97) D/4949 del 30 giugno 1997, con la quale è stata disposta tra l’altro la proroga del summenzionato regime degli aiuti a finalità regionale;

VISTA la propria delibera 25 febbraio 1994 (G.U. n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (G.U. n. 105/1997) e dal punto 2, lett. B) della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (G.U. n. 4/1999);

VISTA la propria delibera 16 ottobre 1997, n. 206 (G.U. n. 303/1997), con la quale è stato approvato il contratto di programma tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la Nuova Concordia S.r.l., che comporta investimenti complessivi pari a lire 268.849.902 euro (di cui 12.911.422 euro per infrastrutture) da realizzarsi nel comune di Castellaneta Marina (TA) nel periodo 1998-2002, che prevede un onere per lo Stato pari a 137.889.602 euro (di cui 6.455.711 per infrastrutture) e che assicura un’occupazione a regime di n. 1.574 unità di cui 547 fisse e 1.027 stagionali;

VISTA la propria delibera 21 dicembre 2001, n. 125 (G.U. n. 86/2002), con la quale è stato approvato il primo aggiornamento al contratto di programma Nuova Concordia S.r.l., che nella versione aggiornata prevede investimenti pari a 262.394.191 euro (di cui 6.455.711 euro per infrastrutture), un onere a carico dello Stato pari a 137.718.397 euro, un’occupazione pari a 1.574 unità (820 fisse e 754 stagionali), e il termine per la realizzazione degli investimenti al 31 dicembre 2004;

VISTA la nota n. 1236907 del 18 maggio 2005, con la quale il Ministero delle attività produttive propone il secondo aggiornamento del contratto di programma, con una rimodulazione degli investimenti la proroga per le iniziative non concluse;

CONSIDERATO che, con la sopra citata nota del 18 maggio 2005, il Ministero delle attività produttive fa presente che cinque delle otto iniziative previste dal contratto sono già state concluse;

SU PROPOSTA del Ministro delle attività produttive;

## DELIBERA

- È approvato l'aggiornamento del contratto di programma di cui alle premesse, presentato dalla Nuova Concordia S.r.l..

Il contratto aggiornato prevede investimenti pari a 258.061.170 euro, oltre a 3.877.720 euro per infrastrutture), per un totale di 261.938.890 euro, così come specificato nell’allegata tabella, che fa parte integrante della presente delibera.

- L’onere aggiornato a carico dello Stato per le iniziative imprenditoriali è pari 125.737.150 euro oltre a 3.877.720 euro per infrastrutture, per un totale di 129.614.870 euro, registrando un minor onere pari a 8.103.527 euro.

- Gli investimenti non ultimati dovranno essere realizzati entro 24 mesi dalla data di rilascio delle necessarie autorizzazioni urbanistiche.

- La proroga di cui al punto 3. è subordinata all’acquisizione delle autorizzazioni ivi indicate entro e non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera.

- Il Ministero delle attività produttive, provvederà agli adempimenti derivanti dall’approvazione della presente delibera, trasmettendo alla Segreteria di questo Comitato copia del Contratto aggiornato entro trenta giorni dal perfezionamento.

Roma, 27 maggio 2005

IL SEGRETARIO DEL CIPE                                IL PRESIDENTE DELEGATO

Mario BALDASSARRI                                           Domenico SINISCALCO