# PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE (LEGGE N. 443/2001)

COMPLETAMENTO DELLA LINEA 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI: DEPOSITO OFFICINA DI VIA CAMPEGNA-MOSTRA E MERGELLINA-MUNICIPIO (CUP B46J99000650003)

1° STRALCIO FUNZIONALE MERGELLINA–MUNICIPIO

PROGETTO DEFINITIVO

## IL CIPE

VISTA la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all’art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

VISTA la legge 1 agosto 2002, n. 166, che, all’art. 13, tra l’altro reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato – da ultimo – dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

VISTO l’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative emanate da questo Comitato;

VISTO l’art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti, in particolare, il comma 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un’analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, che all'art. 1, comma 78, ha autorizzato un contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007 per interventi infrastrutturali, prevedendo in particolare, alla lettera a), il finanziamento degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge n. 443/2001;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, e s.m.i., e visti in particolare

- la parte II, titolo III, capo IV, concernente “lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi”;

- l’articolo 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente l’“attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale”, come integrato e modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha modificato l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, operando – tra l’altro – la scissione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in Ministero delle infrastrutture e Ministero dei trasporti;

VISTA la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche che include, nell’allegato 1, sotto la voce "sistemi urbani", l'intervento “Napoli metropolitana”, per il quale la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (G.U. n. 199/2006 S.O.), riporta – nell’allegato 2 – tra le articolazioni dell’intervento stesso, il “completamento linea 6 della metropolitana di Napoli: deposito officina di Via Campegna-Mostra/Mergellina-Municipio”;

VISTE le delibere adottate da questo Comitato in applicazione della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successivi rifinanziamenti e viste in particolare le delibere 27 novembre 1996, n. 258 (G.U. n. 37/1997), 26 giugno 1997, n. 95 (G.U. n. 195/1997), 19 novembre 1998, n. 138 (G.U. n. 39/1999), 1 febbraio 2001, n. 15 (G.U. n. 103/2001) e 14 febbraio 2002, n. 2 (G.U. n. 100/2002 – errata corrige in G.U. n. 116/2002), con le quali è stato parzialmente finanziato, a carico delle risorse recate da detta legge, l’intervento “Napoli – linea tranviaria rapida Piedigrotta-S. Giovanni a Teduccio”, al quale – a seguito di modifiche progettuali intervenute e che investivano anche la tipologia di sistema trasportistico, passato da sistema tranviario a metropolitana – è stata poi attribuita la nuova denominazione di “linea 6 della rete metropolitana di Napoli per il collegamento Campi Flegrei–Municipio”;

VISTA la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (G.U. n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l’altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull’esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

VISTA la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (G.U. n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

VISTA la delibera 20 dicembre 2004, n. 111 (G.U. n. 284/2005), con la quale questo Comitato ha approvato, con prescrizioni, il progetto preliminare del “completamento della linea 6 della metropolitana di Napoli, tratta Mostra–S. Pasquale–Municipio”, rinviando l’individuazione della copertura finanziaria al momento dell’approvazione del progetto definitivo;

VISTA la delibera 29 marzo 2006, n. 75 (G.U. n. 197/2006), con la quale questo Comitato, tra l’altro,

  - ha disposto l’accantonamento, in termini di volume di investimenti, di 100 milioni di euro per il c.d. "nodo di Napoli" ed ha stabilito che il Ministero istruttore avrebbe successivamente dovuto individuare l'intervento – e/o i lotti funzionali di uno o più degli interventi inclusi nel citato “nodo” – cui assegnare il succitato finanziamento, tenendo conto, ai fini di detta individuazione, dei tempi complessivi di realizzazione e del maggior grado di soddisfacimento delle esigenze di mobilità;

  - ha determinato in euro 8.940.000 la quota annua massima di contributo quindicennale – a valere sui fondi di cui all'art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005 – suscettibile di sviluppare, al tasso d’interesse allora praticato dalla Cassa depositi e prestiti, il suddetto volume d’investimenti di 100 milioni di euro;

  - ha espresso valutazione positiva sul progetto definitivo del "completamento della linea 6 della metropolitana di Napoli: deposito officina di Via Campegna–Mostra e Mergellina–Municipio”, tratta il cui costo veniva individuato in 582,917 milioni di euro e la cui copertura finanziaria era assicurata per 345,917 milioni di euro;

  - si è riservato di procedere all'adozione formale della delibera di approvazione definitiva del suddetto progetto all’atto della presentazione dello stralcio funzionale cui destinare la sopra richiamata copertura;

  - ha stabilito che nella citata occasione il Ministero delle infrastrutture avrebbe dovuto fornire puntuali indicazioni sull'evoluzione del costo dell'intera linea 6 della metropolitana di Napoli e sulle cause che l'hanno determinata, nonché sulle fonti individuate per il completamento della relativa copertura finanziaria;

VISTO il decreto emanato dal Ministro dell’interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 14 marzo 2003, e s.m.i., con il quale – in relazione al disposto dell’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora articolo 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) – è stato costituito il Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere;

VISTA la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

VISTA la circolare 28 febbraio 2007, n. 15, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, concernente le procedure da seguire per l’utilizzo di contributi pluriennali ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 511 e 512;

VISTO il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2008-2012, sul quale questo Comitato ha espresso parere favorevole con delibera 28 giugno 2007, n. 45, che include, nell’allegato B3 relativo alle “opere in corso con copertura parziale”, l’intervento “Metropolitana di Napoli: linea 6”;

VISTA la nota 27 ottobre 2006, n. 15981, con la quale il Ministero delle infrastrutture ha trasmesso la relazione istruttoria concernente il progetto definitivo del “completamento della linea 6 della metropolitana di Napoli: deposito officina di Via Campegna–Mostra e Mergellina–Municipio”, inviando poi – con la successiva nota 16 novembre 2006, n. 16938, ed a seguito degli esiti della riunione preparatoria del Comitato tenutasi il 31 ottobre 2006 – la versione aggiornata della suddetta relazione, con la quale ha proposto l’approvazione, con prescrizioni, del progetto definitivo della linea metropolitana in questione limitatamente al 1° stralcio funzionale Mergellina–Municipio, al quale finalizzare il citato volume d’investimenti di 100 milioni di euro, accantonato con la richiamata delibera n. 75/2006;

VISTA la delibera 17 novembre 2006, n. 155, con la quale questo Comitato ha approvato, con prescrizioni, il progetto definitivo del “completamento della linea 6 della metropolitana di Napoli: deposito officina di Via Campegna–Mostra e Mergellina–Municipio, 1° stralcio funzionale Mergellina–Municipio”, concedendo in via definitiva al Comune di Napoli il contributo annuo massimo di euro 8.940.000 sopra richiamato e formulando indicazioni in merito alle modalità di copertura del minor volume d’investimenti sviluppato dal suddetto contributo in base al tasso di finanziamento in vigore alla data della delibera stessa;

VISTO il rilievo formulato dalla Corte dei Conti in ordine alla suddetta delibera, con particolare riferimento alla mancata formulazione del parere della Commissione interministeriale di cui alla legge 29 dicembre 1969, n. 1042, come integrata dall’art. 5 della legge n. 211/1992, ed ai criteri di elaborazione dell’allegato concernente le prescrizioni relative all’opera in argomento;

CONSIDERATO che la Segreteria di questo Comitato, preso atto che la Corte dei Conti non ha ritenuto esaustive le controdeduzioni formulate in ordine al primo dei suddetti rilievi e sentito il Ministero istruttore, ha ritenuto opportuno procedere al ritiro della menzionata delibera, riservandosi di sottoporre nuovamente il progetto ad una successiva riunione di questo Comitato stesso, non appena acquisito il parere della Commissione sopra richiamata;

VISTA la nota 26 luglio 2007, n. 325, con la quale il Ministero delle infrastrutture – in relazione al voto 4 luglio 2007, n. 376, formulato dalla suddetta Commissione interministeriale – ha trasmesso una nota integrativa alla relazione istruttoria sopra citata, corredandola delle prescrizioni proposte nella versione aggiornata, ribadendo la richiesta di assegnazione dell’accantonamento già disposto per il “nodo di Napoli” al lotto Mergellina-Municipio, nonché ipotizzando l’autorizzazione al Comune di finanziare gli eventuali maggiori costi derivanti dalle prescrizioni integrative con fondi che in sede di progetto preliminare erano stati imputati al finanziamento di opere di futura realizzazione;

VISTE le note 2 agosto 2007, n. 339, e 27 agosto 2007, n. 353, con le quali il Ministero delle infrastrutture – nel trasmettere il parere formulato dalla citata Commissione interministeriale – ha fornito precisazioni in merito al costo delle prescrizioni dettate dalla Commissione medesima e formulato proposte per l’integrale copertura del costo;

CONSIDERATO che l’articolo 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall’articolo 13 della legge n. 166/2002, e l’articolo 163 del decreto legislativo n. 163/2006, attribuiscono la responsabilità dell’istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture (già Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), che può in proposito avvalersi di apposita “struttura tecnica di missione”;

SU PROPOSTA del Ministro delle infrastrutture;

ACQUISITA in seduta l’intesa del Ministro dell’economia e delle finanze;

## PRENDE ATTO

1.	delle risultanze dell’istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture in occasione dell’adozione della delibera n. 155/2006 e dei successivi aggiornamenti  ed in particolare:

- sotto l’aspetto tecnico-procedurale:

  - che il progetto preliminare approvato con la delibera n. 111/2004, denominato “completamento della linea 6 della metropolitana di Napoli, tratta Mostra-Municipio”, mirava a rendere funzionale l’intera linea 6 della metropolitana di Napoli, dalla stazione Mostra alla stazione Municipio, ed era costituito da due tipi d’interventi:

  - un intervento in variante sulla tratta Mostra–S. Pasquale, già approvata ai sensi della legge n. 211/1992, e più specificatamente sulla tratta Mergellina (o Piedigrotta)–S. Pasquale, intervento che consisteva:

  - nella modifica della tecnologia di scavo di detta tratta, per uniformarla alle modalità di realizzazione della galleria di linea a doppio binario fino alla stazione Municipio;

  - in una parziale modifica altimetrica del tracciato della tratta stessa, per sottopassare a maggiore profondità taluni edifici tra la Riviera di Chiaia e Piazza dei Martiri, con conseguente approfondimento delle stazioni di Arco Mirelli e S. Pasquale;

  - nella variazione delle stazioni di Mergellina, Arco Mirelli e S. Pasquale;

  - un intervento nuovo che comprende:

b.1)	la realizzazione della successiva tratta S. Pasquale–Municipio (di 1,924 km di linea) e delle stazioni di Chiaia e Municipio;

b.2) 	la realizzazione del deposito/officina, originariamente localizzato in Piazzale Tecchio, nell’area dell’ex Arsenale militare di Via Campegna con relativo accesso;

b.3)	il completamento della fornitura dei rotabili;

  - che con nota 2 agosto 2005, n. 327, il Comune di Napoli, soggetto aggiudicatore, ha trasmesso al Ministero istruttore il “progetto definitivo per il completamento della linea metropolitana 6 di Napoli: deposito officina di Via Campegna–Mostra–Municipio”;

  - che il 1° marzo 2006 il suddetto Ministero ha indetto la conferenza di servizi, chiusasi il successivo 8 marzo;

  - che, in adempimento alle indicazioni della delibera n. 75/2006 richiamata in premessa e nell’ambito del progetto definitivo come sopra configurato, il Ministero delle infrastrutture, sentiti il Comune di Napoli e la Regione Campania (che si sono pronunziati, rispettivamente, con note 13 ottobre 2006, n. 471, e 16 ottobre 2006, n. 1836/S.P.) e tenendo conto – come previsto da detta delibera – dei tempi complessivi di realizzazione degli interventi costituenti il c.d. “nodo di Napoli” e del maggior grado di soddisfacimento delle esigenze di mobilità, ha individuato nella tratta Mergellina–Municipio il lotto funzionale cui assegnare il finanziamento accantonato con la predetta delibera;

  - che, in particolare, ai fini della valutazione degli interventi facenti parte del suddetto “nodo”, il richiamato Ministero ha rilevato quanto segue:

- il completamento della stazione di Montesanto risulta integralmente finanziato e deve essere quindi escluso dall’accantonamento disposto con la già richiamata delibera n. 75/2006;

- il prolungamento della linea 1 della metropolitana verso Capodichino, pur presentando un elevato grado di soddisfacimento della domanda di mobilità, richiede tempi di realizzazione relativamente lunghi, presenta un costo che deve essere aggiornato per effetto del recepimento delle prescrizioni formulate in sede di approvazione del progetto preliminare, non è finanziabile integralmente con i fondi accantonati né è suscettibile di attuazione per stralci funzionali;

- il completamento della linea 6 presenta un interessante grado di soddisfacimento della domanda di mobilità, lo stralcio funzionale sopra indicato può essere realizzato in 4 anni e l’assegnazione dell’importo accantonato consente di mobilitare ulteriori 341 milioni di euro, assegnati o per i quali esistono impegni, a valere su fondi di Stato, Regione e Comune;

  - che la tratta funzionale così individuata in particolare

  - permette l’esercizio dell’intera linea da Mostra a Municipio, ad eccezione delle stazioni Arco Mirelli e Chiaia;

  - propone i medesimi nodi d'interscambio trasportistico esposti nell'ambito del progetto definitivo dell’intera linea (con la linea della ferrovia Cumana, la stazione RFI di Mergellina, le linee 1 e 2 della metropolitana);

  - consente, in corrispondenza della stazione di Municipio, la raccolta del traffico derivante dallo scalo passeggeri del porto di Napoli;

  - che, quale prosecuzione dell’itinerario Mostra–Mergellina, il progetto della tratta funzionale sopra citata prevede – in particolare – la realizzazione della galleria di linea tra Mergellina e Municipio, delle stazioni di San Pasquale e Municipio complete degli impianti tecnologici, dei pozzi di ventilazione intermedi e delle sole opere civili al rustico delle stazioni Arco Mirelli e Chiaia, nonché la fornitura di materiale rotabile;

  - che la realizzazione delle ulteriori opere previste nell’originario progetto definitivo concernente l’intera linea (tratto di galleria Mostra–Arsenale, officina ex Arsenale e finiture ed attrezzaggio tecnologico delle citate stazioni di Arco Mirelli e Chiaia) avverrà previa approvazione della relativa progettazione definitiva da parte di questo Comitato, allorché saranno disponibili i finanziamenti necessari;

  - che, nelle more della realizzazione dell’officina in area ex Arsenale, le attività di manutenzione saranno svolte nell’ambito dell’officina già predisposta in coda alla stazione di Mostra, in quanto a servizio della tratta Mostra–Mergellina, e della quale viene riconfigurato il progetto funzionale in modo da sviluppare la massima capacità produttiva possibile soprattutto tramite l’organizzazione dei turni di lavoro e l’attrezzaggio specifico;

  - che con la citata nota 13 ottobre 2006, n. 471, e con nota 13 novembre 2006, n. 543, il Comune di Napoli ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture – rispettivamente – il progetto definitivo dello stralcio funzionale sopra indicato e la dichiarazione del progettista prevista dall’art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, concernente lo specifico stralcio in questione e attestante il recepimento, in termini di approfondimento progettuale, delle prescrizioni proposte in sede di progettazione preliminare;

  - che con delibera 10 novembre 2006, n. 1818, la Giunta regionale ha invitato questo Comitato ed il Ministero delle infrastrutture a destinare il citato accantonamento alla realizzazione dello stralcio funzionale di cui sopra, provvedendo – nel contempo – a confermare il proprio impegno al finanziamento di 210 milioni di euro, subordinatamente all’assegnazione all’opera dell’accantonamento stesso, e ad approvare il quadro complessivo dei finanziamenti destinati all’intervento;

  - che con nota 13 luglio 2007, n. RU 67374/12.8.2, il Ministero dei trasporti ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture il voto 4 luglio 2007, n. 376/211/L.O., con cui la Commissione interministeriale citata in premessa ha espresso parere favorevole in linea tecnico-economica, con prescrizioni ed osservazioni, tra l’altro anche sul progetto definitivo dello stralcio funzionale in esame;

  - che, in particolare – avendo riscontrato la non piena rispondenza di alcune stazioni alle disposizioni del decreto del Ministro dei trasporti 11 gennaio 1988, concernente “norme di prevenzione degli incendi nelle metropolitane” – la suddetta Commissione ritiene debba essere nuovamente sottoposta al proprio parere “la dimostrazione dell’ottemperanza alle particolari prescrizioni … riguardanti le garanzie del rispetto sostanziale [delle disposizioni del decreto stesso] anche attraverso le soluzioni equivalenti proposte”;

- sotto l’aspetto attuativo

  - che – come esposto nella delibera n. 111/2004 – il soggetto aggiudicatore è individuato nel Comune di Napoli;

  - che – come già precisato nella delibera n. 111/2004 – le attività relative all’intera opera sono state affidate con concessione di progettazione e costruzione antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

- sotto l’aspetto finanziario

  - che, come richiesto nella delibera n. 75/2006, sono state fornite indicazioni sul costo aggiornato del completamento della linea 6, che era stato quantificato in euro 567.000.000 nella delibera n. 111/2004 e che nella relazione istruttoria del novembre 2006 è stato determinato – previa puntuale motivazione dell’incremento di costo – in euro 750.000.000, di cui euro 50.879.162 relativi ad oneri di concessione, dettagliatamente esposti in apposita appendice al piano economico-finanziario, ritenuti non ammissibili a contribuzione statale e regionale e pertanto posti a carico del Comune, chiamato a fronteggiarli con quota parte dei mutui assunti;

  - che il costo di euro 699.120.838, al netto cioè dei citati oneri concessori, nell’occasione è stato imputato per euro 116.203.310 alla tratta Mostra–Mergellina, per euro 441.451.303 allo stralcio Mergellina–Municipio e per euro 141.466.225 alle c.d. “opere differite”;

  - che con il suddetto voto n. 376 la Commissione interministeriale sopra citata ha proceduto ad una valutazione integrale del progetto di completamento della linea 6, anche in coerenza con quanto previsto dalla delibera n. 111/2004, ritenendo ammissibile il costo complessivo di euro 689.948.617 e confermando in particolare l’importo di euro 441.451.303 per lo stralcio in approvazione;

  - che, tenuto conto delle variazioni del volume d’investimenti sviluppato nel corso del tempo dal citato contributo di 8,940 milioni di euro ed al fine di ricondurre il costo dello stralcio in esame entro i limiti del finanziamento disponibile, il Comune di Napoli – con nota 2 agosto 2007, n. 319, trasmessa dal Ministero istruttore in allegato al richiamato foglio 2 agosto 2007, n. 339 – ha proposto di rimodulare in diminuzione la voce “imprevisti” riportata nel quadro economico originario e che successivamente il Ministero istruttore – a seguito della riduzione del tasso d’interesse – ha riadeguato detta voce, determinando il costo finale dello stralcio in questione in euro 436.110.884, come dal quadro economico definitivo allegato alla nota del 27 agosto 2007 richiamata in premessa, quadro che reca qualche refuso, ininfluente ai fini della presente delibera;

  - che, con la citata nota del 2 agosto 2007, il Comune di Napoli ha stimato in euro 3.800.000 circa l’onere aggiuntivo derivante dall’attuazione delle prescrizioni dettate dalla più volte richiamata Commissione interministeriale, proponendo d’imputare tale onere su una quota di finanziamento comunale di euro 4.466.224, originariamente destinata a parziale copertura del costo delle opere differite, e precisando che sosterrà con risorse proprie anche l’eventuale incremento di costo delle predette prescrizioni rilevato in sede di progettazione esecutiva;

  - che pertanto il costo dello stralcio, integrato con l’indicazione del costo aggiuntivo delle prescrizioni, è così costituito

(importi in euro )

| TIPOLOGIA COSTI | IMPORTI |
| --- | --- |
| Opere civili (compresi rimborsi enti gestori, viabilità, asservimenti ed espropri) | 251.010.771 |
| Impianti e rotabili | 123.869.456 |
| Somme a disposizione | 61.230.657 |
| Totale parziale | 436.110.884 |
| Costo prescrizioni | 3.800.000 |
| TOTALE GENERALE | 439.910.884 |

  - che il suddetto costo complessivo risulta finanziato come segue:

(importi in euro )

| FONTI FINANZIARIE | IMPORTO FINANZIAMENTO |
| --- | --- |
| Stato | legge n. 211/1992 |  | 57.057.188 |
|  | legge n. 443/2001 |  | 94.659.581 |
| Regione | delib. n. 5514/2002 |  | 37.553.502 |
|  | delib. n. 1818/2006 |  | 210.000.000 |
| Comune | delib. n. 2203/2004 |  | 14.404.000 |
|  | delib. n. 3118/2005 |  | 26.236.613 |
| TOTALE | 439.910.884 |

  - che il piano economico-finanziario, presentato a corredo della relazione istruttoria concernente la delibera n. 155/2006, evidenzia una scarsa significatività dei ricavi in relazione alla politica tariffaria perseguita tramite previsioni di abbonamenti, riduzioni sociali e ticket integrati, che abbatte notevolmente l’introito medio unitario a livelli non remunerativi, e che in particolare la stesura aggiornata, presentata anche nella versione analitica, postula, in riscontro alle prescrizioni di cui alla delibera n. 111/2004, l’aggiornamento del valore del ricavo medio unitario da 0,11 a 0,155 euro per passeggero*km con conseguente sensibile miglioramento di tutti gli indicatori economico-finanziari, ma rileva la persistenza di una negatività degli indicatori finanziari, tale da non consentire livelli di autofinanziabilità dell'opera o di coinvolgimento di capitale privato;

- che l’Unità tecnica – Finanza di progetto, nella valutazione effettuata nel mese di ottobre 2006, esclude la possibilità di realizzare l’opera con il coinvolgimento di risorse priviate e rileva al riguardo le difficoltà d’intervenire su un progetto contrattualizzato da tempo e l’esistenza di ricavi inferiori addirittura ai costi d’esercizio nelle ipotesi assunte dal gestore, che riflettono i citati indirizzi pubblici intesi ad incoraggiare l’uso del mezzo collettivo e le stesse indicazioni della normativa nazionale di settore sull’indice di copertura dei costi operativi, ma evidenzia altresì la difficoltà di verificare l’elasticità della domanda al variare delle tariffe in considerazione dell’integrazione realizzata nella Regione con il sistema “UnicoCampania” che si basa su un biglietto di validità oraria di 90 minuti utilizzabile su mezzi di più aziende di trasporto urbano e suburbano in ambito sovracomunale, coinvolgendo ben 55 Comuni delle 5 Province campane;

  - che comunque il Valore Attuale Netto Economico (VANE), che esprime la redditività economico sociale del progetto in termini di differenza attualizzata tra tutti i flussi monetari positivi e negativi associabili a realizzazione e gestione del progetto, ha un valore positivo stimato in euro 143.000.000, il che attesta la suscettibilità dell'investimento a creare valore economico nell'area di intervento, oltre a benefici indotti in termini di effetto reddito, non quantificati, in favore degli occupati diretti ed indiretti attivati nella realizzazione dell'opera;

## DELIBERA

- Approvazione progetto definitivo

  - Ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato – da ultimo – dal decreto legislativo n. 330/2004, è approvato, con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture, anche ai fini della contestuale dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo del “completamento della linea 6 della metropolitana di Napoli: deposito officina di Via Campegna–Mostra e Mergellina–Municipio, 1° stralcio funzionale Mergellina–Municipio”.

L’approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.

- L’importo di euro 439.910.884 costituisce il limite di spesa dello stralcio da realizzare ed è fissato in relazione all'ammontare del costo dell’intervento, inclusivo dell’onere stimato delle prescrizioni, come quantificato nel quadro economico sintetizzato nella precedente "presa d'atto".

  - Le prescrizioni citate al punto 1.1, a cui è condizionata l’approvazione del progetto, sono riportate nell’allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera, e devono essere assolte in fase di redazione del progetto esecutivo.

  - E’ altresì approvato il programma di risoluzione delle interferenze, predisposto ai sensi dell’art. 170 del decreto legislativo n. 163/2006, quale si evince dagli elaborati del progetto definitivo indicati nella parte 1^ – Sottoservizi dell’allegato 2 alla presente delibera, di cui l’allegato stesso forma parte integrante.

  - Il piano particellare di esproprio è contenuto nell’elaborato di progetto indicato nella parte 2^ – Espropri del suddetto allegato 2 e risulta corredato dalla relazione di stima, del pari citata nella 2^ parte del predetto allegato.

- Assegnazione definitiva contributo ex delibera n. 75/2006

2.1	Per la realizzazione dell’intervento “completamento della linea 6 della metropolitana di Napoli: deposito officina di Via Campegna–Mostra e Mergellina–Municipio, 1° stralcio funzionale Mergellina–Municipio”, è concesso in via definitiva il contributo annuo massimo, per quindici anni, di euro 8.940.000, già assegnato in via programmatica con delibera n. 75/2006 al c.d. “nodo di Napoli” ed imputato sulle risorse di cui all'art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005.

2.2	Il suddetto contributo, al saggio di interesse attualmente praticato dalla Cassa depositi e prestiti, è suscettibile di sviluppare un volume di investimenti di euro 94.659.581 ed è stato quantificato includendo, nel costo di realizzazione dell'investimento, anche gli oneri derivanti dal reperimento di eventuali finanziamenti necessari.

2.3	Gli eventuali costi derivanti dalle prescrizioni formulate dalla più volte citata Commissione interministeriale e da sviluppare in sede di progettazione esecutiva saranno posti a carico dal Comune di Napoli per la quota eccedente l’importo stimato delle prescrizioni stesse considerato ai fini dell’approvazione del presente progetto.

- Altre disposizioni

  - Il Ministero delle infrastrutture provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto definitivo approvato al punto 1.1 della presente delibera.

  - In sede di progettazione esecutiva dovrà essere sottoposta all’esame della Commissione interministeriale di cui alla legge n. 1042/1969, come integrata ai sensi dell’art. 5 della legge n. 211/1992, la dimostrazione dell’ottemperanza alle particolari prescrizioni riguardanti le garanzie del rispetto delle disposizioni previste dal decreto del Ministro dei trasporti 11 gennaio 1988, anche attraverso proposte di soluzioni equivalenti.

Il Ministero dei trasporti provvederà a comunicare al Ministero delle infrastrutture l’esito di tali verifiche, nonché l’esito delle verifiche di propria competenza ai sensi dei contenuti del citato allegato 1.

  - Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell’inizio dei lavori previsti nel citato progetto definitivo, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull’avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato 1.

Il Ministero istruttore procederà a dare le conseguenti comunicazioni alla Segreteria di questo Comitato.

  - Il Ministero delle infrastrutture provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

  - In adesione alla richiesta rappresentata nella nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere citata in premessa, dovrà essere stipulato apposito protocollo d’intesa tra la Prefettura competente UTG, il Comune di Napoli e la società concessionaria, mirato a potenziare l’attività di monitoraggio al fine di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata. Il protocollo dovrà seguire le linee guida sintetizzate nell’allegato 3, che forma parte integrante della presente delibera. Esso dovrà inoltre recepire eventuali ulteriori indicazioni formulate dal suddetto Comitato prima della stipula del protocollo in questione e che il Comitato stesso provvederà a comunicare alla citata Prefettura.

Roma, 30 agosto 2007

IL SEGRETARIO DEL CIPE                                    IL PRESIDENTE

Fabio GOBBO                                                Romano PRODI